- 总则

  - 规划背景

明中都皇故城及皇陵石刻位于安徽省凤阳县，是第二批全国重点文物保护单位，是我国古代城市遗址的杰出代表。为继承中华民族优秀的历史文化遗产，实现对明中都皇故城及皇陵石刻的有效保护，合理利用明中都皇故城及皇陵石刻，加强对明中都皇故城及皇陵石刻的管理，特按照《全国重点文物保护单位保护规划编制审批管理办法》，编制本规划。

1.2.  指导思想

贯彻科学发展观，遵照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，对明中都皇故城及皇陵石刻的保护与利用进行科学、合理的统筹策划，把文物保护与生态环境建设、城市建设和经济发展结合起来，使其真实性、完整性获得有效保护和延续传承，发挥社会教育作用，促进社会效益、生态效益与经济效益的协调统一，谋求遗产保护与社会发展的和谐。

1.3.  适用范围

本规划依据国家有关遗产保护的各项法律法规文件编制而成，依法审批后，作为明中都皇故城及皇陵石刻保护工作的规范性指导文件，其主要措施纳入《凤阳县城市总体规划》，并作为凤阳城市规划的重要组成部分。

  - 规划性质

全国重点文物保护单位的文物保护专项规划。

  - 编制依据

《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》、

《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《文物保护工程管理办法》、《全国重点文物保护单位保护规划编制审批管理办法》、《全国重点文物保护单位保护规划编制要求》以及安徽省有关文物保护的法规文件。

  - 规划范围

规划范围为明中都皇故城及皇陵石刻及周围地带，规划面积约5196公顷。

  - 规划期限

规划期限为2008～2027年。

- 1.8.  主要规划内容

（1）分析与评估明中都皇故城及皇陵石刻的现状与价值；

（2）编制明中都皇故城及皇陵石刻的保护原则与策略；

（3）确定保护目标与重点；

（4）划定文物保护区划，制定管理要求；

（5）提出保护措施，制定环境规划；

（6）制定明中都皇故城及皇陵石刻利用、管理、考古工作等规划要求；

（7）编制分期规划，制定近期实施计划，提出实施保障。

- 项目概况

  - . 遗产构成

洪武二年，朱元璋选址于淮河南岸的凤阳建立中都，《中都志》说，改名中立府，是“取中天下而立，定四海之民之义也”。营建明中都城经历了连续不断的六年，洪武八年罢建“功将完成”的中都城，后又陆续改建至洪武十年。虽然之后定都南京，明中都被弃用，但仍然形成了十分宏大的规模，是明代初期正式经营的第一座帝都。

明中都经历了自选址、营建到弃用以及随后600余年的变迁，所保留下来的历史遗存规模较大、数量众多、类型多样、内容丰富。以下将根据遗存的性质、类别以及价值、内涵划分明中都遗址的遗产构成，它们都是明中都文物遗存不可或缺的组成部分。

2.1.1.  明中都皇故城及皇陵石刻

明中都皇故城和皇陵石刻是第二批全国重点文物保护单位，2004年国务院公布的第六批文物保护单位目录又将包括方丘、寰丘、观星台、涂山门在内的四处附属建筑遗址并入明中都皇故城和皇陵石刻国家重点文物保护单位。

明中都城共有里外三道城，最外一道是外廓（外垣）城，中间一道是皇城（禁苑）城墙，中央为宫城（皇城）城墙。

主要遗存类型：（详见附表）

- 城垣

- 宫殿遗址

- 其他建筑遗址

- 城市遗址（街道，水利设施等）

- 皇陵石刻

** 遗存情况列表:

| 遗址名称 |  |  |  |  |  | 位置 | 现存状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明中都城墙遗址 明 中都城墙遗址 | 外廓 （外垣）城 墙 遗 址 外垣城城 墙 遗 址 | 外廓（外垣）城 九门遗址 | 涂山门遗址 |  |  | 是中都城的西门，东面正对西安门、西华门。 | 南土台东西长15米，南北宽11米，高5米，北土台东西长16米，南北宽10米，高6.2米。 |
|  |  |  | 洪武门遗址 |  |  | 明中都城的正南门，北面正对午门、承天门。 | 地面有残存的夯土遗迹。 |
|  |  |  | 南左甲第门遗址 |  |  | 在洪武门的东面，北面正对鼓楼。 | 地面已没有夯土遗迹。 |
|  |  |  | 前右甲第门遗址 |  |  | 在洪武门的西面，北面正对钟楼。 | 地面已没有夯土遗迹。 |
|  |  |  | 独山门遗址 |  |  | 中都城的正东门，南临独山涧，相距150米左右。 | 地面已没有夯土遗迹。 |
|  |  |  | 朝阳门遗址 |  |  | 在独山门之南，相距1670米。西对凤阳府。 | 地面只剩一个城豁口。 |
|  |  |  | 长春门遗址 |  |  | 在独山门之北，相距1950米。 | 遗址绝大部分被道路叠压，局部能看到夯土遗迹。 |
|  |  |  | 北左甲第门遗址 |  |  | 中都城的北门。 | 地面只剩一个城豁口。 |
|  |  |  | 后右甲第门遗址 |  |  | 中都城的北门。 | 地面已没有夯土遗迹。 |
|  |  | 明中都城十八水关遗址 |  |  |  |  | 地面已没有遗迹。 |
|  |  | 明中都城土城埂遗址 |  |  |  |  | 地面已没有遗迹。 |
|  | 禁垣 遗址 | 禁垣四门遗址 |  | 承天门 遗址 |  | 皇城禁垣的正门，正南。北面正对午门，南面直对洪武门。 | 东西长140米、南北宽35米的土台基，中间被道路分隔成东西两个土堆，高出周围农田2－5米。 |
|  |  |  |  | 东安门 遗址 |  | 皇城禁垣的东门，正对东华门。 | 地面没有任何遗迹。 |
|  |  |  |  | 西安门 遗址 |  | 皇城禁垣的西门，正对西华门。 |  |
|  |  |  |  | 北安门 遗址 |  | 皇城禁垣的北门，在凤凰山主峰的背后。 |  |
|  |  | 禁垣遗址 |  |  |  |  | 南皇城禁垣西段靠承天门的200余米以及禁垣东段靠近承天门的一段约780米的遗址地面遗迹明显，其余段地面已没有任何表征，现为道路。 |
|  | 皇城 遗址 宫城（皇城） | 皇城城门 |  | 午门 |  | 中都皇城的正门，南向。 | 午门上的城楼已不存在，现保留有夯土台基，2004年开始实施保护工程，2007年被暴雨冲塌局部新砌墙体。 |
|  |  |  |  | 东华门 |  | 中都皇城的东门。 | 地面仅存土台遗址。 |
|  |  |  |  | 西华门 |  | 中都皇城的西门。 | 西华门三券城楼台基保存基本完好。 |
|  |  |  |  | 玄武门 |  | 中都皇城的北门。 | 地面仅存土台遗址。 |
|  |  | 皇城角楼 |  |  |  | 中都皇城的东南、西南、东北、西北四隅。 | 西南角楼台基保存较为完整，其余三个角楼仅剩部分夯土遗迹。 |
|  |  | 皇城城墙 |  |  |  |  | 中都皇城城墙的东墙、北墙和南墙东段已拆除，西城墙和南墙西段1100余米基本保存完好，西城墙是中都皇城中保存的最为完好的一段，里墙外墙都平整完好，只有外侧中段上部有极少一段坍塌。城墙顶部平坦，女墙均已倒塌。 南城墙西段基本完好，里墙外墙壁立，靠近午门处有一小段坍塌拆了，西端靠近西南角楼处上部有一小段缺口，女墙均已倒塌城墙顶部不太平整。 |
|  |  | 明中都宫城（皇城）护城河 |  |  |  | 环绕中都皇城东南西三边（北边原仅小沟，1958年开挖），由四门分割为四大段。 | 护城河故道基本保持原状，水系受环境污染较小。 |
| 明中都宫殿遗址 | 奉天门、 奉天殿遗址 | 金水桥遗址 |  |  |  | 在午门北，共五条桥。 | 地面已没有任何遗迹。 |
|  |  | 奉天门遗址 |  |  |  | 内金水桥北。 | 地面仅存一片明显的东西土丘，上被农田覆盖。 |
|  |  | 奉天殿遗址 |  |  |  | 奉天门以北。 | 地面已没有任何遗迹，有待考古发掘。 |
|  | 文华殿遗址 |  |  |  |  | 皇城内。 | 地面已没有遗迹可考，有待考古发掘。 |
|  | 武英殿遗址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 东宫遗址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 西宫遗址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 后宫遗址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 白玉石街 |  |  |  |  |  |  |
| 明中都金水河 | 皇城内金水河 |  |  |  |  |  | 地面已没有任何遗迹。 |
|  | 外金水河及桥梁 |  |  |  |  |  | 地面已没有任何遗迹。 |
| 明中都重要建筑遗址 明中都重要建筑遗址 | 圜丘、方丘遗址 |  |  |  | 圜丘 | 凤阳县城西乡盘龙村中部。 | 圜丘主要殿址已不存，但整个遗址尚存，现为农田覆盖。 |
|  |  |  |  |  | 方丘 | 凤阳县门台镇陈嘴村东。 | 方丘坛址已没入湖中，有待考古探测；台址尚存，为一高大平台，现为农田覆盖。 |
|  | 观星台遗址 |  |  |  |  | 凤阳县府城镇东部独山之巅。 | 呈南北长方形大平台，南北长65米，东西宽45.5米，面积约3000平方米，四周有宽1－2米的玗埂，平台中部呈一圆形山顶，高出平台约10米。顶尖为一直径5米的圆平面。 |
|  | 钟楼、鼓楼遗址 |  |  |  | 钟楼 | 位于皇城禁垣外西南方1.5华里。 | 凤（阳）淮（南）公路穿过钟楼遗址，地面遗迹已不清楚。 |
|  |  |  |  |  | 鼓楼 | 位于皇城前云济街东，与中都钟楼东西相对。 | 鼓楼台基为明代所建，保存完好，台基上的城楼为1998年复建。 |
|  | 太庙、社稷遗址 |  |  |  |  | 在禁垣内阙门的左右，左右相对。 | 地面已没有遗迹可考，有待考古发掘。 |
|  | 城隍庙、功臣庙、历代帝王庙遗址 |  |  |  |  | 城隍庙在大明门东，功臣庙在大明门西、历代帝王庙在皇城西。 |  |
|  | 百万仓、会同馆、国子学遗址 |  |  |  |  | 明中都百万仓和会同馆具体位置不详，国子学在鼓楼西云济街北明伦坊。 |  |
|  | 中书省、大都督府、御史台遗址 |  |  |  |  | 位于午门东西两侧。 |  |
|  | 龙兴寺 |  |  |  |  | 位于今凤阳县北盛家山（九华山）南，山门在今凤阳汽车站北墙北200米，现庙门在山门北400米。 |  |
| 皇陵石刻 |  |  |  |  |  | 明中都城西南10里太平乡，今凤阳西南8公里的皇陵农场。 | 地面建筑大多不复存在，但陵前神道上的石象生和皇陵碑、无字碑及坟丘等基本保存完整。 |

2.1.2. 凤阳县

明洪武七年（公元1374年）割临淮县四个乡设置凤阳县，改临濠府为凤阳府，移治新城。清乾隆十九年（1754年）临淮县并入凤阳县，现属滁州市管辖。凤阳县于1990年列为省级历史文化名城，同时也是见证明中都城营建过程的相关文化遗存的重要组成部分。

2.1.3. 明中都城自然山水格局及自然文化景观

明中都城四面环山，以皇城为中心，并包括东西相联的日精峰、万岁山、凤凰山、月华峰在内，因山势地形筑城，东至独山，西南至凤凰嘴山伸出一角，名为凤凰嘴。

城外西边有劳山、焦山、团山依次相连，方丘湖向北分别有玉带河、淮河，东面以及南面是濠河和它的支河环绕，以上山河水系共同构成了明中都更大尺度下的生态依托与天然屏障，也构成了其丰富的自然文化景观，是明中都城按照传统风水观念确定选址中，不可或缺的自然环境要素，代表了明中都在城池选址、营建宫殿中所取得的卓越成果，是明中都遗址遗产构成的重要组成部分。

- 2.2. 环境概况

2.2.1. 地形地貌

凤阳地形北低南高，自北向南呈三级阶梯逐级抬升，海拔12—340米，总倾斜度1/600。地貌为北部平原、中部高岗丘陵、南部浅山三种类型。

2.2.2.  水系水文

淮河是凤阳县境内的主要河流，此外还有不溪河、板桥河、天河、窑河等8条支流由南向北注入其中，总长325.3公里，年均过境水量264.78亿立方米，其中淮河262亿立方米，流域总面积1749平方公里。

2.2.3. 气候气象

凤阳属北亚热带湿润季风气候，年均气温14.9摄氏度，最热的7月份平均气温27.9摄氏度，最冷的一月份平均气温0.9摄氏度；年降雨量904.4毫米，年蒸发量1609.7毫米；无霜期212天，初霜期为十月三日，终霜期为四月一日；大于10摄氏度以上积温为4516-4700之间，年日照时数 2248.7小时，年辐射总量为121.6千卡/平方厘米。

- 2.3. 区位状况

凤阳县位于安徽省东北部，淮河中游南岸，北纬32°37′-33°03′、东径117°19′-117°57′。北濒淮河与五河县相望，东、南部与定远县毗连，西部和西北部与淮南市、蚌埠市接壤。东西长74.64千米，南北宽49.6千米，总面积1949.5平方千米，总人口73万人（2004年），全县辖14个镇、1个乡。

凤阳城区与合肥、南京、上海的直线距离分别是120、140、400公里，凤阳与蚌埠城区中心距离23公里。

境内有京沪和淮南两条铁路经过70公里，设立8个站点；省道101、307公路和合徐、蚌宁高速公路穿过县境长度1720公里；淮河过境50公里，并设有临淮船运码头，河道最深可通过吃水11米的船舶。

明中都城位于凤阳县西北部，现中都城外垣内各类企业约200余家，其中中都城北垣内的工业园区已建成企业50家，从业人员1.2万人，使用土地5.9平方公里。宫城（皇城）内有小学一所，占地约5亩，米厂一座，占地3.2亩，已停产，预制厂一座，占地7亩，已停产。

2.4. 历史沿革简介

凤阳原为淮夷之地，春秋时为钟离子国，嬴姓，徐之的别封，《史记·秦本纪》作“终黎氏”，后为楚邑。汉时设置钟离县。北魏末年，北魏在与梁的对峙过程中，也在淮河南岸梁钟离城西五六里濠水下游两岸筑城，称为“魏城”或“虏城”；郦道元《水经注》里所提到的钟离城，即是这个魏城。隋开皇二年，设濠州，钟离为濠州治；自唐至元，钟离均属濠州。到明代，洪武二年（1369）建中都，钟离改称中立，洪武三年改中立县为临淮县，洪武七年（1374）撤中都设中立府，府治凤凰山之阳，故改称凤阳府，又将临府县的太平、清洛、广德、永丰四乡并置凤阳县。在清代，乾隆二十年（1755）将临淮县并入凤阳县。

- 价值评估

3.1. 历史价值

3.1.1.  明中都是明初规划的第一座都城，是中国历史更替改朝换代的历史见证。

3.1.2.  明中都的都城制度前承古人旧制，新创有明以后都城建制之先河，是中国都城建制的重要代表。

3.1.3.  目前保留的大量遗存和其它有证可考的遗址仍然是研究明代建筑、城市建设的重要实例和提示当初明中都建制的重要佐证。

3.1.4.  明中都修建与废弃之过程是我国都城选址变迁的见证实物。

3.1.5.  明中都周边的山水环境体现了中国城市选址风水学说的精髓，具有较高的环境景观价值和风水学说研究价值。

3.1.6.  明中都作为实存的空间载体，体现和记载了明初期的特殊物质生产、生活方式和文化习俗等重要历史信息。

3.1.7.  明中都皇陵在规制上，鲜明显现出明代陵寝制度初创的特征，为明代陵寝建筑制度提供了范例和蓝本。

3.1.8.  从明中都凤阳府、县的变化见证了该地区城市建设、社会经济的发展与变化。

3.2. 社会价值

3.2.1.  明中都及皇陵石刻是安徽省重要文化遗产，在弘扬中华民族优秀传统文化，促进凤阳县以及安徽省的文化传播和带动当地文化遗产保护事业中将起到重要作用。

3.2.2.  明中都及皇陵石刻是承上启下的都城和帝王陵寝建设实例，具有极高的文物价值，正在申报世界文化遗产名录。

3.2.3.  明中都及皇陵石刻是凤阳地区重要的文化资源，深化了凤阳县的城市文化内涵，进一步树立了城市文明形象。为凤阳地区的文化、旅游、生态、农业调整、现代服务业发展提供契机，进而带动地方相关产业的发展，有效促进地方和谐社会的建设。

4．现状评估

4.1. 文物保存现状评估

4.1.1. 本体保存状况

（1）真实性：

明中都皇故城地面建筑已无存在，有遗存的遗址绝大部分仍保持原始自然状态，遗址所受的干预程度较低，真实性保存较好。

皇陵石刻中的石像生、皇陵碑、无字碑、陵台封土等均保持原始自然状态，所受的干预程度较低，真实性保存较好。

（2）完整性：

明中都皇故城停建以后600多年来，遭受不断地拆除与破坏，目前地面建筑已无存在，只剩部分城墙、城门和建筑台基遗址，完整性保存较一般。

皇陵石刻除皇陵石像生、皇陵碑、无字碑、陵台封土而外，地面建筑多已不存，但掩埋在地下的三套城垣所围合的陵寝整体格局以及坐落在轴线上的各主体建筑的建筑遗址仍相对完整，完整性保存较好。

（3）延续性：

明中都皇故城遗址常年面临严峻的自然风雨侵蚀破坏并缺少必要的维修保护措施，加之近年来人们生产生活活动不断加大，特别是城镇化发展迅速，其延续性面临巨大的威胁。

皇陵石刻皇陵三套方城的遗址、中轴线以外的具服殿、朝房等陵寝附属建筑的遗址等，大都被农田覆盖，没有清楚标定，也没有相关的保护措施，随时可以被农业生产活动干扰以至破坏，其延续性面临巨大的威胁。

4.1.2. 环境保存状况

（1）环境质量：区域污染影响较小，遗址区大气质量较好。

（2）景观环境：皇城遗址区内的日精峰、万岁山、凤凰山、月华峰、独山等基本保留了自然的山形地貌和河流的自然形态，遗址范围内各行政村居民点布局分散，各自然村规模大小不一，村容环境一般。皇城东南部新建商品别墅区由于建筑密度较大，对景观环境造成不良影响。

皇陵遗址区周边大部分为农田，景观环境良好。

4.1.3. 主要破坏因素

（1）遗址本体面临的自然破坏因素有暴雨、积水、自然风化等。人为破坏因素有耕作、村镇建设等。

（2）遗址环境面临的破坏因素：环境污染、城镇化建设等。

4.2.  保护管理工作现状评估

4.2.1. 原有保护区划

|  |  | 保护范围 | 建设控制地带 |
| --- | --- | --- | --- |
| 明中都及皇陵石刻 （国保） 明中都及皇陵石刻 （国保） | 皇城 | 东、南、西、北各沿护城河外外放50米处 | 东至由重点区边界外放约300米至公路界，南、西、北由重点区边界外放各500米。 |
|  | 皇陵石刻 | 神道中轴线以东170米至新公路，西170米至小路，陵墓以南100米至小路，独角兽以北100米。 | 以保护范围边界东、南、西、北外放各500米。 |
|  | 涂山门 | 台基遗址东20米、南16米、西20米、北105米。 | 保护范围外东、西、南、北各20米。 |
|  | 方丘 | 祭坛遗址东、南、西、北各25米以内。 | 保护范围外东150米、南77米至水渠、西300米、北100米。 |
|  | 寰丘 | 祭坛遗址东12米，南16米，西10米，北18米以内。 | 保护范围外东、西、南、北各100米。 |
|  | 观星台 | 台址东155米、南175米、西200米、北275米。 | 保护范围外东75米、西190米、南80米、北20米。 |
| 鼓楼（省保） |  | 鼓楼楼基东50米、西30米、南北各20米。 | 保护范围外放1000米。 |
| 龙兴寺（省保） |  | 东50米至农机学校，西50米至农师学校，南至凤临公路，北侧北放50米。 | 保护范围东西外放50米，南同保护范围，碑外放100米。 |

4.2.2. 保护现状

（1）保护等级：1982年3月由国务院公布为第二批全国重点文物保护单位。

（2）“四有”建设基本完成。保护区划、保护标志、保护档案、日常维护、安全防范等工作基本落实，其中保护区划及管理规定存在不够完善和操作性不强的问题，保护区划不能完全反映保护对象的实际情况。

（3） 管理机构的权责必须进一步明确和加强，参与保护工作的人员素质和对文物管理、保护手段的科技含量有待进一步提高。

4.2.3. 利用现状

（1）利用情况：目前明中都皇故城尚未对公众开放，无任何与遗址展示利用相关的设施。皇陵石刻已对外开放，有停车场等利用设施。

（2）交通条件：

明中都皇故城外部交通条件良好，遗址区内部道路交通状况较差，不利于将来开放展示。

皇陵石刻有一条道路与县城联系，交通较为便利。

（3）可观赏性：

明中都皇故城有较高的观赏价值，其遗址环境极有特色，具备展示条件。在保证文物本体的安全与完整的前提下，可以开放并发挥一定的社会效益。

皇陵石刻陵前的神道上的石象生和皇陵碑、无字碑及坟丘等基本保存完整，石象生数量之多为历代帝王陵之冠，刻工精美，堪称上承唐宋、下启明清的古代大型石雕艺术精品，具有较高的可观赏性，现已对外开放。

4.2.4. 管理现状

# （1）明中都皇故城及皇陵石刻文物管理机构为凤阳县文物保护管理所。

# （2）需建立和完善明中都皇故城及皇陵石刻的管理规章制度、建设管理设施、开展明中都皇故城及皇陵石刻考古监测等各项工作。

4.2.5. 研究现状

（1）考古调查：

1）1973年，王剑英对明中都遗址进行考察，并写出《明中都城考》。

2）1982年至1983年春，安徽省文物考古工作队对部分宫殿遗址进行了勘测发掘。

3）1984年春滁县地区文物保护科技研究所，对部分门址及金水河故道进行了勘测。

4）1996年8月，凤阳县文物管理所配合安徽省文物考古研究所，对皇城及享殿等遗址进行了勘测、发掘。

（2）研究成果：

在当代学术界，有关明中都和皇城的研究，已形成相当丰富的高水平的成果。王剑英先生在长期深入现场调查并系统梳理历史文献后完成了学术专著《明中都城考》，贺业钜先生《中国古代城市规划史》、杨宽先生《中国古代都城制度史》等专著中，都有关于明中都和皇城的研究和分析论述。

4.3. 现存主要问题

4.3.1. 遗址保护现存主要问题

（1）现保护区划不够完善，管理规定不够明确

（2）明中都皇故城及皇陵石刻分布范围较大，遗址保护与城市建设及地方经济发展之间的和谐关系需要探讨。

（3）明中都皇故城及皇陵石刻长年遭受自然因素的破坏，其延续性面临较大威胁。

4.3.2. 遗址利用现存主要问题

（1）明中都皇故城在做好保护工作的前提下具备一定的展示条件，但尚未向公众开放展示。

（2）明中都皇故城内部交通条件有待提高，展示环境亟需改善。

4.3.3. 遗址管理现存主要问题

（1）明中都皇故城及皇陵石刻的管理体系不够完善，制度不够明确。

4.3.4. 遗址研究现存主要问题

（1）对明中都皇故城及皇陵石刻的考古发掘和科研工作有待进一步深入，制定详细的考古计划。

现状评估表：

| 遗址名称 |  |  |  | 保存现状 评 估 | 主要破坏因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明中都城 墙 遗 址 明中都城 墙 遗 址 | 外垣城墙遗址 外垣城墙遗址 | 明中都城九门遗址 | 涂山门遗址 | 完整性B,真实性A | 自然风化、雨水侵蚀 |
|  |  |  | 洪武门遗址 | 完整性C,真实性A | 自然风化、雨水侵蚀 |
|  |  |  | 南左甲第门 遗址 | 完整性E,真实性C |  |
|  |  |  | 前右甲第门 遗址 | 完整性E,真实性C |  |
|  |  |  | 独山门遗址 | 完整性E,真实性C |  |
|  |  |  | 朝阳门遗址 | 完整性D,真实性C |  |
|  |  |  | 长春门遗址 | 完整性C,真实性C | 自然风化、雨水侵蚀 |
|  |  |  | 北左甲第门 遗址 | 完整性D,真实性C |  |
|  |  |  | 后右甲第门 遗址 | 完整性E,真实性C |  |
|  |  | 明中都城十八水关遗址 |  | 完整性E,真实性C |  |
|  |  | 明中都城土城埂遗址 |  | 完整性E,真实性C |  |
|  | 禁 垣遗 址 | 禁垣门址 | 承天门遗址 | 完整性B,真实性A | 自然风化、雨水侵蚀 |
|  |  |  | 东安门遗址 | 完整性E,真实性C |  |
|  |  |  | 西安门遗址 |  |  |
|  |  |  | 北安门遗址 |  |  |
|  |  | 禁垣城墙遗址 |  | 完整性C,真实性B | 自然风化、雨水侵蚀、人为踩踏 |
|  | 明中都皇城（紫禁城）和护城河 | 皇城城门 | 午门 东华门 西华门 玄武门 | 完整性B,真实性B | 自然风化、雨水侵蚀、人为破坏 |
|  |  |  |  | 完整性C,真实性B | 自然风化、雨水侵蚀 |
|  |  |  |  | 完整性A,真实性A | 自然风化、雨水侵蚀 |
|  |  |  |  | 完整性C,真实性B | 自然风化、雨水侵蚀 |
|  |  | 明中都皇城角楼 |  | 完整性B,真实性B | 自然风化、雨水侵蚀。 |
|  |  | 明中都皇城城墙 |  | 完整性B,真实性A | 自然风化、雨水侵蚀 |
|  |  | 明中都皇城护城河 |  | 完整性A,真实性A | 环境污染 |
| 明中都宫殿 遗址 | 奉天门遗址 |  |  | 完整性D,真实性B |  |
|  | 奉天殿遗址 |  |  | 完整性E,真实性C |  |
|  | 文华殿遗址 |  |  | 完整性E,真实性C |  |
|  | 武英殿遗址 |  |  | 完整性E,真实性C |  |
|  | 东宫遗址 |  |  |  |  |
|  | 西宫遗址 |  |  |  |  |
|  | 后宫遗址 |  |  |  |  |
|  | 白玉石街 |  |  |  |  |
| 金水河 | 皇城内金水河金水桥遗址 |  |  | 完整性E,真实性C |  |
|  | 外金水河及桥梁 |  |  | 完整性E,真实性C |  |
| 重要建筑遗址 重要建筑遗址 重要建筑遗址 | 圜丘遗址 |  |  | 完整性B,真实性B | 自然风化、雨水侵蚀 |
|  | 方丘遗址 |  |  | 完整性B,真实性B | 自然风化、雨水侵蚀 |
|  | 观星台遗址 |  |  | 完整性B,真实性B |  |
|  | 钟楼遗址 |  |  | 完整性D,真实性C | 自然风化、雨水侵蚀 |
|  | 鼓楼遗址 |  |  | 完整性B,真实性B |  |
|  | 明中都太庙、太社稷遗址 |  |  | 完整性E,真实性C |  |
|  | 明中都城隍庙、功臣庙、历代帝王庙遗址 |  |  |  |  |
|  | 明中都百万仓、会同馆、国子学遗址 |  |  |  |  |
|  | 明中都中书省、大都督府、御史台遗址 |  |  |  |  |
|  | 龙兴寺 |  |  | 完整性B,真实性B |  |
| 皇陵 石刻 |  |  |  | 完整性B,真实性B |  |

** 评估说明

| 类别 | 评估等级 |  |  |  |  | 评估说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |  |
| 完整性 | 基本完好 | 存大部分 | 存小部分 | 尚有残迹 | 基本无存 | 根据遗址现状保留 完好程度进行评估 |
| 真实性 | 高 | 一般 | 低 |  |  | 根据各类工程对遗址 的干扰程度进行评估 |

5．保护规划框架

- 5.1.  规划原则

（一）保护遗存本体及其环境的完整性、真实性、延续性的原则。

（二）文物保护与城市发展相协调的原则。

（三）延续历史文脉、建设遗产城市的原则。

- 5.2.  规划目标

（一）科学认定和评估明中都皇故城及皇陵刻的内涵和价值，确立明中都皇故城和皇陵石刻可持续保护与可持续利用辨证统一的战略地位，提高社会对明中都皇故城和皇陵石刻重要历史价值和文物价值的认识。

（二）重新划定明中都皇故城及皇陵石刻保护区划，修订保护管理规定。

（三）制定遗址遗存的保护措施，并提出环境整治规划。

（四）统筹考虑明中都皇故城及皇陵石刻、凤阳府历史文化名城及范围内多类文化遗产的保护和利用。

（五）改善基础设施，完善生活服务设施，健全管理制度，切实调动居民参与保护的积极性，为向社会公众开放展示提供良好的环境及必要的管理、设施条件。

5.3. 保护对象

（一）明中都皇故城和皇陵的都城以及帝王陵寝的建筑形制和空间格局。

（二）明中都皇故城和皇陵周边历史环境风貌。

5.4. 基本策略

(一)  把遗产保护与生态环境建设结合起来，合理协调文物保护与展示利用之间的关系，探讨文化资源、土地资源和水资源等综合资源的保护与利用。

(二)  探讨整体保护方式，实现遗产的整体保护。

(三)  强调文物环境保护，整治危害文物安全、破坏文物历史风貌的建筑物、构筑物。

(四)  不改变文物原状，实施原址保护，保护现存实物原状与历史信息。

(五)  非物质文化遗产保护与物质文化遗产保护相结合，注重以人为本，谋求地方经济社会和谐发展。

5.5. 规划重点

本次规划的重点是明中都皇故城，调整原有保护区划，解决城市建设发展与文物保护的矛盾。真实完整保护明中都皇故城及皇陵石刻，使城市发展建设符合文化遗产保护总的纲领，同时又为城市建设提供依据和策略。

皇陵石刻由于考古等相关基础资料不全，有待另行进行详细规划。

6. 保护区划

- 6.1. 保护区划

6.1.1. 区划策略

（1） 根据保护内容的不同，区分控制力度，划定保护区划，实现对遗产科学、有效地保护。

（2） 保护区划要满足文物本体和相关环境的安全性与完整性需要。

（3） 要具备实际管理的可操作性，实现相关保护措施的有效实施。

6.1.2. 区划分级

依据新的《中华人民共和国文物保护法》的有关规定，结合明中都皇故城及皇陵石刻的文物内涵和环境特点，对其保护区划分为以下层次：

| 保护范围 |  | 建设控制地带 |  | 环境协调区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点保护区 | 一般保护区 | 一类建设控制地带 | 二类建设控制地带 | 一类建筑景观协调区 | 二类建筑景观协调区 | 三类建筑景观协调区 | 自然景观协调区 |

6.2. 保护范围

6.2.1．界定依据

（1）遗存现状和集中分布的情况；

（2）遗存保护的安全性和完整性。

6.2.2． 保护范围

（1）重点保护区：（面积：175.42公顷）

|  |  | 重点保护区（四至边界） |
| --- | --- | --- |
| 明中都皇故城及皇陵石刻 | 宫城（皇城） | 东、西、南、北各沿护城河外放50米处。 |
|  | 皇陵石刻 | 现有保护围墙范围以内。 |
|  | 涂山门 | 按考古确定的遗址边界南北外放30米，东西外放15米。 |
|  | 方丘 | 按考古确定的遗址边界南北外放30米，东西外放30米。 |
|  | 寰丘 | 按考古确定的遗址边界南北外放30米，东西外放30米。 |
|  | 观星台 | 按考古确定的遗址边界南北外放60米，东西外放60米。 |

（2）一般保护区：（面积： 707.84公顷）

|  |  | 一般保护区（四至边界） |
| --- | --- | --- |
| 明中都皇故城及皇陵石刻 | 明中都 皇故城 | 皇城（禁垣）：西侧到已建西环路东侧道路红线，南侧到已建长安街北侧道路红线，东侧到皇城护城河外放50米，北段向北延伸至由日精山、万岁山、凤凰山、月华峰东西相连而成的连续山体的北缘。 外廓城（外垣）：外廓城墙内城墙遗址外放50米及护城河外放50米范围内。 |
|  | 皇陵石刻 | 重点保护区范围外各延伸200米。 |
|  | 涂山门 | 同重点保护区。 |
|  | 方丘 |  |
|  | 寰丘 |  |
|  | 观星台 |  |

6.2.3．保护范围管理规定

（1）重点保护区管理规定：

1) 重点保护区内的土地使用性质变为“文物古迹用地”，归文物部门管理。

2) 区内不得进行任何有损文物本体的活动，对文物本体的的保护措施应遵循文物古迹保护规定和法规进行，不得破坏遗存现状，或对遗存构成威胁，不能进行日常保护保养之外的任何建设工程或爆破、钻探、挖掘等作业。如必须对本体实施保护工程，必须按照法定程序办理报批审定手续。

3) 严格保持重点保护区内生态、绿化、地形、水系等现状特征。

（2）一般保护区管理规定：

1) 严格控制土地使用性质，逐步将建设用地改为非建设用地。

2) 在本范围内不得有或新建任何与文物保护工作无关的建构筑物。

3) 一般保护区内的文物本体应该进行科学有效的保护，保证文物的安全。

4）必须进行的文物本体保护或文物保护相关工程必须履行规定的报批制度（按全国重点文物保护单位管理办法报国家文物局批准实施）。

5）如需建设保护工程用房，新建建筑物的体量、高度、风格不得破坏文物保护单位的历史环境

风貌；方案必须报国家文物局同意。

6）严格保持一般保护区内山河水系的现状特征，不得进行任何破坏原地形地貌、损毁植被的行为，尽量接近和还原文物本体的历史环境风貌。

6.3．建设控制地带

6.3.1．界定依据

（1）遗存可能分布区的情况；

（2）遗存重要景观通廊、重要道路轴线格局的完整性；

（3）遗存相关历史环境的完整性；

（4）遗址地所在城乡建设发展需要和趋势。

6.3.2．建设控制地带（面积：111.52公顷）

|  |  | 建设控制地带范围（四至边界） |
| --- | --- | --- |
| 明 中 都 皇 故 城 | 一类建设控制地带 | - 以涂山门至西华门的中心线为轴线，南北各外放100米宽的带状建控区； - 方丘北至玉带河、西、南各至水渠处，东至150米外小路； - 以圜丘为中心边长500米的方形区域； - 观星台西、北至独山涧，南至山坡下小路，东至外垣城东城墙。 - 以午门中心线向南至洪武门，南北主轴线东西各外放150米宽的带状建控区。 - 皇故城保护范围西侧万岁山至钟鼓楼街之间外扩80米，东侧万岁山以南至钟鼓楼街之间外扩80米（包括凤阳旧府城内部分区域）。 |
|  | 二类建设控制地带 | 以钟楼至鼓楼的中心线为轴线，南北各外放130米宽的带状建控区。 |
| 皇 陵 | 建设控制地带 | 现有保护围墙范围南北外放300米，东西外放500米。 |

6.3.3. 建设控制地带管理规定

（1）一类建控地带：（面积：364.6公顷）

1）该区具有文物保护与景观风貌控制的目的。

2）保持建控地带内重要遗存之间景观视廊的绝对通畅，严格限制建设活动。

3）控制地带内的建筑性质应以公共、文化、商业性质为主。

4）区内建筑可考虑具有一定的传统建筑风格或保持简洁统一的风格。

5）区内建筑高度控制在9米，色彩以灰色为主。

（2）二类建控地带：（面积：79.5公顷）

1）该区具有文物保护与建设控制的目的。

2）考虑到钟、鼓楼之间在历史上都城建制上的格局关系，保持建控地带内两者间视线通畅，不得进行任何有损景观效果和谐性的行为。

3）钟、鼓楼之间的道路在今后成为新老凤阳城的主要联系通道后，街道两边建筑根据规划道路红线后退，限高12米，并采用具有地方传统建筑风格的建筑形式。已有建筑要进行减高、降层和立面改造，以形成具有历史街道场景的景观通廊。

4）工程设计方案应报国家文物局同意后，报凤阳市规划局批准。

6.4. 环境协调区

6.4.1．界定依据

（1）明中都城城市格局的协调性；

（2）遗存地脉环境的完整性；

（3）生态环境的可持续性。

6.4.2．环境协调区

|  |  | 环境协调区（四至边界） |
| --- | --- | --- |
| 建筑景观协调区 | 一类建筑景观协调区 | 凤凰山以南二类建控地带以西的区域。 |
|  | 二类建筑景观协调区 | 凤淮公路以南二类建控地带以东的区域。 |
|  | 三类建筑景观协调区 | 凤淮公路以北至外垣城北城墙的区域。 |
| 自然景观协调区 |  | 外垣城外以劳山、焦山、团山、淮河、濠河为自然生态屏障的景观风貌协调和生态保护区。 |

6.4.3．建筑景观协调区管理规定（面积：3770.69公顷）

（1）该区域为外廓城保护区至皇城保护区之间的封闭区域。该区以建设控制为主要目的，兼顾中都城遗址环境。

（2）考虑现凤阳城的发展需要，该区可以作为城镇建设发展用地，但建筑密度应不大于0.8，人口密度应以外垣城内独山、日精山、万岁山、凤凰山、月华峰以南的区域环境容量为依据进行控制。

（3）一类建筑景观协调区建筑限高24米，二类建筑景观协调区建筑限高30米，三类建筑景观协调区建筑限高45米，建筑色彩及材料应与自然景色和当地传统材料相协调。

（3）新的城市建设布局在规划中可考虑明中都城市肌理，体现研究成果。

（4）部分土地保持现有耕地性质不变，严格保持现有山形水系和绿化植被。

（5）建筑景观协调区内的建设行为有地方城市规划部门审批，在审批过程中应征求文物管理部门的意见。

6.4.4．自然景观协调区管理规定

(1) 该区以保护遗址宏观地缘格局和生态环境为主要目的。

(2) 不得进行任何破坏原地形地貌的行为，加强淮河、濠河水源地管理整治，加大绿化培育力度，形成良好自然生态屏障，实现遗址地自然生态环境发展的可持续性。

(3）区内不应建设对环境生态有污染的，需要改变自然地形地貌的体量规模过大的项目。

(4）该区内的建设行为应由当地城市规划部门审批，并应征求文物部门的意见。

- 6.5. 明凤阳府历史文化名城保护区

(1）尽快编制完善凤阳历史文化名城保护规划，其保护和建设以此规划为准。

(2）历史文化名城保护规划应与本规划相衔接。

- 保护措施

  - . 保护原则与策略

7.1.1. 保护原则与目标

（1）保存文物遗址真实性和完整性。

（2）按照保护要求谨慎选择使用保护技术，尽可能减少干预。

（3）注重文物本体和相关环境的整体保护，实现长久、完整的保存遗址及其环境真实的历史信息。

7.1.2. 规划策略

（1）积极制定本体保护措施，提高措施的科学有效性。

（2）采取保护工程措施与生态措施相结合的技术手段防治自然破坏因素。

（3）加强管理，减少和杜绝人为因素对遗存的破坏。

7.1.3. 实施规定

（1）所有保护措施的运用必须建立在各遗存具体问题的实际调研和科学分析的基础上，技术方案必须确保遗产本体的安全性，工程工艺要提交试验数据，须经主管部门组织专家论证通过。

（2) 在制定各重点文物遗存的具体保护措施时，必须采取谨慎的态度。在保护措施和技术不够成熟的情况下，首先考虑简易有效、具有可再处理性的措施。

（3) 每一项工程都应当具有明确的针对性和预期的效果，任何防护加固措施都不得对遗存造成损伤，不得影响遗存本体外观。所有技术措施都应归档保存。

（4）列入规划的保护工程必须委托具备文物保护工程甲级资质的单位进行专项设计，工程设计必须符合相关工程的行业规范，依《文物保护工程管理办法》要求，履行管理报批审批程序后方可实施。

- 7.2. 本体保护措施

7.2.1．皇故城遗址区

（1） 加强日常保养

1）对于明中都皇故城内所有现存遗址，进行日常保养。

2）加强严密监测，及时观测文物保存现状的变化情况，并按照有关规范实施保养工程。

（2） 防护加固工程

对明中都宫城（皇城）城墙南段和西段已产生裂缝、残损，砖墙缺失严重的城墙体，为防止自然风化造成进一步坍塌、销蚀和边坡失稳等破坏，实施本体加固，修补残损壁砖，加固方案须经专家论证、通过后方可实施。

（3） 清理回填保护

1）对已经明确的仍有地上遗存的重要建筑遗址，圜丘、方丘、涂山门、观星台、钟楼等遗址按照考古确定的范围，进行适当的清理、采取覆土回填方式保护，恢复地面上一定体量和高度；对其遗址边界，采用绿化与铺地相结合的方式进行地面标识性显现，展示遗址原有规模和平面形制。

2）根据考古和研究计划的进一步深入实施，对其它尚有地面遗存的禁垣城墙、外垣城墙遗址以及保留地下遗存的重要建筑遗址，逐步进行清理，迁除已叠压的对文物本体产生危害的现代坟或建、构筑物，并在清理后及时采取相应回填保护措施。

3）覆土表面应植草绿化，防止水土流失。

（4） 本体保护工程

1）组织专家对午门现有的保护修缮方案和2008年午门遗址部分塌落情况进行重新评估，弥补修缮失当技术，重新制定保护工程方案，进行抢救性保护。该工程方案须经专家论证、通过国家文物局审批后方可实施。

2）在西华门遗址已有的保护措施基础上，重新评估结构稳定性，提出下一步西华门及其马道的保护工程方案。该工程方案须经专家论证、通过国家文物局审批后方可实施。

（5） 限制扰土深度

1）对明中都皇城遗址区范围以内，为保护奉天殿等重要建筑遗址的地下遗存部分不受损害，该区域内除展示工程、道路工程涉及的土地外，限制扰土深度为0.3米。

2）将超过该深度的耕作物改为适合当地气候的浅根植物，作为遗址区绿化并结合考古后的清理回填保护实现皇城遗址区的全面展示。

（6) 金水河整饬工程

1）整饬外金水河，清理加固河岸，铺砌河床两侧护岸和底砖。

2）通过考古清理内金水河，逐步疏通完善内金水河水系。

（7） 排水防渗工程

1）在皇城西墙和南墙午门以西段，保留较为完整的的城墙体上方设置排水槽，疏导雨水，防止大量落水可能导致的坍塌危害。

（8） 保护散落文物构件

1）对明中都内已发现的散落建筑构件，进行清理与确认。能够确定其位置的在对所属文物遗存本体进行相应的保护措施后，归复原位。

2）对不能确定位置或所属文物遗存的构件，按照可移动文物的保护、保存和管理规定，集中收集到文物管理部门，将来进入遗址博物馆进行陈列展示。

（9） 规范保护档案，完善档案保存

1） 完善文物档案，尽最大可能记录考古资料。

2） 根据国家文物局保护档案规范要求，整理完善保护档案，提高档案的系统性与规范性。

3） 实现保护工程资料数据的及时采集存档。

4） 采取数字化处理与硬拷贝资料同时保存的方式。

7.2.2． 皇陵遗址区

（1) 加强日常保养

1）对于明中都皇陵内所有现存遗址，进行日常保养。

2）加强严密监测，及时观测文物保存现状的变化情况，并按照有关规范实施保养工程。

（2）防护加固工程

对皇陵的陵台封土，为防止自然风化及落水造成塌落破坏，砌筑坟丘护土墙实施加固。

（3） 清理回填保护

1）对掩埋在地下的皇陵三套城垣以及主轴线上的各个主体建筑遗址和其它陵寝附属建筑遗址，按照考古和研究计划的实施，探明明确范围。采取逐步进行清理，迁除已叠压的对文物本体产生危害的建、构筑物或耕作物。

2）在清理后及时采取相应回填保护措施。对其遗址边界，采用绿化与铺地相结合的方式进行地面标识性显现，展示遗址原有规模和平面形制。

3）覆土表面应植草绿化，防止水土流失。

（4） 限制扰土深度

1）对明中都皇陵遗址区范围以内，为保护城垣以及神道上重要建筑遗址的地下遗存部分不受损害，该区域内除展示工程、道路工程涉及的土地外，限制扰土深度为0.6米。

2）将超过该深度的耕作物改为适合当地气候的植物，作为遗址区绿化并结合考古后的清理回填保护实现皇陵遗址区的全面展示。

（5）排水防渗工程

通过考古清理、疏通皇陵陵区原有水系，整饬金水河，有组织进行陵区排水设计，防止雨季或洪水对皇陵神道、石刻及其它地下遗址的浸泡破坏。

（6） 保护散落文物构件

1）对皇陵内已发现的散落建筑构件，进行清理与确认。能够确定其位置的在对所属文物遗存本体进行相应的保护措施后，归复原位。

2）对不能确定位置或所属文物遗存的构件，按照可移动文物的保护、保存和管理规定，集中收集到文物管理部门，将来进入遗址博物馆进行陈列展示。

（7）规范保护档案，完善档案保存

1） 完善文物档案，尽最大可能记录考古资料；

2） 根据国家文物局保护档案规范要求，整理完善保护档案，提高档案的系统性与规范性；

3） 实现保护工程资料数据的及时采集存档；

4） 采取数字化处理与硬拷贝资料同时保存的方式

7.3. 本体防护措施

7.3.1. 公布保护区划与界标

（1） 本规划界划后的保护范围、建设控制地带在通过行政审批程序后，由安徽省人民政府公布。公布的保护范围边界应落实界标和标志牌。

（2）标志说明牌制作应符合《中华人民共和国文物保护法实施条例》和《全国重点文物保护单位保护范围、标志说明、记录档案和保管机构工作范围（试行）》要求。

7.3.2. 设置保护围栏

（1）为防止人畜对皇城和皇陵现有重点遗址造成破坏，规划中对保护范围设置保护围栏。

（2）围栏形式应与文物整体环境相协调，围栏制造要满足强度安全、造型简洁、视线通透、色彩和谐4项要求。

7.3.3. 调整土地使用性质

（1）调整保护范围内土地性质为“文物古迹用地”或“文物资源保护用地”。

（2）一类建设控制地带内土地利用性质根据遗址公园规划进行调整，面积364.6公顷。

（3）规划范围内土地性质调整应纳入凤阳县城镇规划体系解决。

7.3.4. 建立监控体系

（1）规范与完善日常监测维护制度，日常维护工作中应做准确详细的监测记录。

（2）重点遗址应配置专人守护，建立定期巡查制度。及时查禁破坏皇故城和皇陵的活动，制止     破坏遗址及其环境的行为。

（3）建立现代化安防预警系统，提高防范能力。

7.3.5. 制定应急预案，提升预警能力

（1）根据相关法规与文件，修订和完善全套安全防范管理措施，制定《安徽省凤阳县明中都突发事件应急工作管理办法》的应急预案。

（2）应急预案内容应包括应对诸如暴雨、洪水、盗掘等各种突发破坏情况发生，提升应急预警能力等。

8．环境规划

8.1. 环境保护

8.1.1. 环境质量标准

（1）防治规划范围内的环境污染，包括物质污染（大气污染，水污染）与能量污染（噪声，热干扰，电磁波干扰等），使之符合或超出相应国家标准。

（2）规划规定大气、水、噪声、放射防护标准按照风景名胜区标准执行，土壤标准按照自然保护区标准执行。

8.1.2. 环境保护措施

（1） 清理文物保护区划内的环境污染，包括物质污染（大气污染，水污染）与能量污染（噪声，热干扰，电磁波干扰等）。

（2） 清理任何类型的固（液）体废弃物，拆迁有可能造成环境污染（如产生污水，废气或有害气体，噪声，废弃物等）的企业。

（3） 全面开展自然环境质量监测，内容包括：空气质量、地表水和地下水质量、土壤质量。

8.2. 生态保护

8.2.1. 保护原则与目标

（1） 强调文物环境保护，注重文物保护与生态保护相结合，保护景观环境。

（2） 将生态保护和环境规划，生物多样性保护，土地利用规划，旅游业发展等协调一致。

（3） 生态保护目标是尽可能维持当地生态系统的稳定性，尽可能解决文物保护区内生态破坏问题，保护目标包括原生态环境恢复，水土保持，水源涵养，增加植被覆盖率。

（4） 明中都皇城和皇陵石刻的生态环境保护有赖于整个老山-庙山-焦山-团山-滈河-淮河山水生态环境的改善，建议在更大范围的环境控制区内采取有效的治理保护措施，使其成为明中都皇故城和皇陵的生态屏障，保障整个生态体系向良性循环反展。

8.2.2.  恢复原生态环境

（1）将无公害农业、绿色农业、观光农业、特色农业作为遗址区内农业发展的主要方向。高度重视农业技术的应用，提高农业生态系统的综合生产力，提高农业经济收入，妥善解决遗产保护与生态保护、农业生产，经济发展以及人口安置的矛盾。

（2）对于遗址区内的金水河、独山涧、玉带河、滈河、淮河以及其它水渠、池塘等水系进行疏挖治理，恢复水岸和水生植被，补充清洁水，改善水质。

（3）使用生态技术和生态工程，通过园林绿化和耕作物遗植群重建，对遗址区内的生态系统重建，修复原生态系统的结构和功能以及相关的物理化学和生物特性，发挥其应有的作用。

（4）建立相应的监控机制和功能评价体系，对明中都皇城和皇陵遗址区范围内进行持续的测定和调控。进行环境容量测算，为生态环境保护提供客观数据支持。

8.2.3. 生态景观规划要求

（1） 景观环境工程应尽可能与生态保护，环境保护措施相结合。

（2） 环境景观设计必须以历史环境或地理特色自然环境为依据，再现明中都历史风水格局，避免景观设计呈现城市园林化。

（3） 景观设施在外形上应尽可能简洁，小型，材料选择要同时具备可是别性和环境和协性。

（4） 绿化植被品种应保持地方性，历史性和遗产保护要求。

（5） 植被绿化应满足空间景观功能要求。

8.3. 环境整治

8.3.1.  整治目标

（1） 环境整治应清除明中都遗址区范围内一切不合谐因素，消除保护范围和一类建设控制地带内的现代人工痕迹。

（2） 规划依据整体保护遗产文化价值的需要，模拟修复部分遗址历史环境。

8.3.2. 建筑物、构筑物拆除和改造

（1）清理重点保护区内所有建筑物，迁移原宫城（皇城）内居民至重点保护范围以外。

（2）逐步拆除一般保护区内的现代建筑物，恢复山体原有绿化植被。

（3）拆除一类建控地带内的现代建筑物。

（4）清理二类建控地带内与景观要求不符的现代建筑物，对可保留建筑进行减层、降高和立面改造。

8.3.3. 周边城市道路系统调整

（1）将原来穿越钟、鼓楼的过境公路——凤淮公路向南平移300米进行改道，减少过境公路对钟、鼓楼遗址景观通廊的影响。

（2）将原来明都城通向皇陵的道路向西平移150米，移至与皇陵神道重合的位置，以保证从皇陵中轴线进入陵区，尊重和体现皇陵原有陵寝格局。

8.3.4. 疏通水系

（1）沟通独山涧至皇城金水河的水系，使其成为活水循环系统。

（2）尽可能扩大建筑景观协调区的水域面积，水域调整宜充分结合地形，利用原有沟渠和水塘。

8.3.5. 基础设施调整

（1）保护范围内按照遗址公园要求对基础设施重新统一规划设计，对现状进行调整改造。

（2）除特殊情况外，保护范围和建设控制地带内所有基础设施管线一律埋地处理。

（3）对皇城、皇陵遗址区结合自然地形，进行排水组织，结合展示环路修建排、渗水设施。

8.3.6. 垃圾处理

（1）保护范围和建设控制地带的垃圾处理应纳入村镇建设统一规划。

- 8.4. 社会居民调控

8.4.1. 居民搬迁

（1） 整体搬迁宫城（皇城）内居民。

（2） 规划搬迁居民住户270余户，1300余间，迁建面积2.6万平方米。搬迁计划由当地城建规划部门统一解决。

8.4.2. 企事业单位搬迁

搬迁保护范围和一类建设控制地带内的企事业单位，对于符合管理规定的单位，可以安置在二类建控地带和建筑景观协调区范围内。

9. 考古及研究规划

9.1. 规划目标

为深化文物保护规划、合理协调城镇建设关系，规划要求相关考古部门应尽快落实下列工作，提供保护规划和工程的编制依据。

9.2. 考古发掘计划

9.2.1规划要求

（1）全面深入的进行历史研究、考古普查，健全文物档案。

（2）强调考古发掘的保护意识。

9.2.2. 规划对策

（1）地方文物主管部门应根据本规划实施需要分期制定考古发掘计划，并报国家文物局批准。

（2) 考古发掘应遵守《考古发掘管理办法》相关规定。

（3) 强调考古发掘的保护意识，实施保护工程前必须进行必要的考古工作。

9.2.3. 考古计划

（1）从城市考古的角度，对明中都皇故城和皇陵地上和地下遗存的留存状况（包括遗存内涵、分布边界、损毁程度）作出明确评估。要求尽可能探出明中都时期皇故城的皇城（禁垣）、外廓城（外垣）及皇陵的三道方城、城门址、御道、重要建筑物位置等有关整体格局的要素分布情况，提供评估报告，深入增补编制以上文物的价值等级，以此分别提出保护要求。

（2）建立基础考古资料和完整测绘图纸，为保护工程提供具体依据。

（3）利用环境整治后的有利条件，继续开展重点遗址的考古发掘，深入研究明中都的都城建设和陵寝制度，为深化保护规划和展示规划提供依据。

- 9.3. 研究工作计划

9.3.1. 计划要求

（1)  保护研究：为防止自然力的破坏，应逐步展开科学技术的研究工作，深化保护措施。

（2)  考古研究：整理相关考古资料，开展学术交流，继续深化明中都皇故城和皇陵石刻文化价值研究。

9.3.2. 研究计划

（1）在已有《明中都研究》、《明中都》的考古勘察研究成果的基础上，继续抓紧整理、出版考古成果，通过高质量的出版物和宣传品宣传，扩大遗产影响，为遗产保护创造有利条件。

（2）考虑到明中都宫城（皇城）是明中都遗存中，保留最完整、遗存分布最集中、代表性最强，在明中都考古和研究领域具有突出的地位。规划建议，在宫城（皇城）和皇城（禁垣）附近设立明中都考古工作站，建设集文物保护、考古研究及明中都资料信息中心为一体的综合科研基地。

考古工作站的功能、规模、选址与设计应与明中都遗址博物馆统一考虑。

- 9.4. 考古计划实施分期

9.4.1. 近期：

（1）对皇城墙北段、东段及午门以东的南段和皇城内的奉天殿等重要遗址，进行全面考古勘探和发掘，尽快揭示、清理地上及地下遗存，采取相应的保护措施后，与展示规划相结合，形成展陈体系的核心部分。

（2）对禁垣城墙、午门以南御道上的重要建筑遗址进行考古勘探和发掘，确定禁垣城墙及其四座门址以及外金水桥、端门、太庙、社稷坛等重要建筑遗址的位置和边界。

（3）对皇陵神道上的建筑遗址进行全面考古勘探和发掘，尽快揭示、清理享殿、东西庑等建筑遗址的地上及地下遗存，采取相应的保护措施后，与展示规划相结合，形成展陈体系的核心部分。

9.4.2. 远期：

（1）对外垣城墙进行考古勘探和发掘，确定外垣城墙及九座门址的位置和边界。

（2）对皇陵三道方城——皇城、砖城、土城城垣进行考古勘探和发掘，确定它们的位置和边界。

10. 利用规划

- 10.1. 利用原则、目标及方式

10.1.1. 利用原则

（1）坚持以社会效益为主促进社会效益与经济效益协调发展；

（2）坚持科学、适度、持续、合理的利用；

（3）注重环境优化，改善交通条件，为遗址保护和观众接待提供便利；

（4）深化研究，提高展示手段，充分揭示遗址的历史文化内涵，增强可观赏性。

10.1.2. 规划目标

充分展示遗产完整的文化价值和历史信息，努力提高游客管理水平与服务质量，广泛动员本地居民与全社会对遗产保护的关心和支持，不断扩大明中都皇故城和皇陵石刻的影响力，建成由明中都皇故城和皇陵石刻本体、历史环境组成的特色鲜明、主题明确，反映宏伟都城建制和严整陵寝格局的旅游景点。

10.1.3. 利用策略

(1）正确处理经济建设、城镇发展、生态环境保护、文化资源利用之间的关系，谋求经济增长同自然生态和人文生态的良性互动、协同共进。实现经济效益、社会效益、生态效益、人文效益的统一；

(2）通过建设明中都宫城（皇城）遗址公园及遗址博物馆，对遗产地涉及的土地、生态和文化资源进行综合协调、合理分配，达到长期有效利用。

(3）明中都皇故城和皇陵石刻的保护展示是凤阳县旅游规划的重要组成部分。通过发展旅游，将打造生态与人文意义上的现代服务业，带动地方经济，实现文化旅游的可持续发展。

10.1.4. 基本要求

(1）展示规划主要根据遗存保护的安全性、文物类型的代表性、遗存保存的完整性、真实性、可观赏性和交通服务条件等综合因素进行策划；

(2）不可移动文物一律实施遗址保护性展示，所有用于明中都皇故城和皇陵石刻展示服务的建筑物构筑物和绿化的方案设计必须在不影响文物原状、不破坏历史环境的前提下进行；

(3）遗址展示设施在外形设计上要尽可能简洁、造型抽象、淡化形象、缩小体量；材料选择          既要与遗存本体有可识别性、又须与环境获得和谐，并尽可能具备可处理性；

(4）游客服务设施内容应严格限制。遗存展示的环境设计不得采用城市园林设计手法，设计效果应尊重历史场景和地域特征，不宜大面积人工绿化；

(5）不可移动文物展示的开放容量应以满足文物保护要求为标准，必须严格控制。

10.2.  利用措施

10.2.1. 建设遗址公园

(1）按照遗址保护和生态保护相结合的原则，对明中都皇故城采用集遗址本体保护、历史环境修复、生态环境建设为一体的遗址公园方式，充分保护遗址本体及其环境，全面展示明中都的文化遗产价值。

(2）明中都遗址公园以宫城（皇城）为中心，以明中都城内的宫城（皇城）城墙、午门、西华门、护城河、御道、钟、鼓楼、涂山门、观星台和城外的方丘、圜丘为重点，以月华山、凤凰山、万岁山、日精峰为山水屏障的明中都遗址自然文化景观环境。通过生动、直观的场景效果，实现对遗址文化价值最充分的展示和最合理的利用。

10.2.2. 建设遗址博物馆

(1）规划设立遗址博物馆，妥善保存和科学研究明中都重要遗存和文物，充分揭示和广泛传播其文物价值，系统向公众展示明中都的历史文化内涵。

(2）明中都遗址博物馆作为明中都遗址公园的重要组成部分，不仅是明中都遗址管理、研究机构所在地，也是明中都保存并传播历史信息，发挥社会效益的重要场所。

10.2.3. 加强宣传力度

(1）通过积极的宣传教育，不断提高明中都皇故城和皇陵石刻的社会效益，推动当地经济社会的全面、协调和可持续发展；

(2）充分运用网络发布、媒体等各种宣传教育手段，加强明中都皇故城和皇陵石刻在全国范围的传播能力；

(3）编制适合于不同领域、不同读者、不同题材的各种宣传品，如介绍明中都皇故城和皇陵石刻的历史、文化的通俗读物影像资料等相关电子出版物。

10.2.4. 完善教育手段，推动协调发展

(1）采用不同形式对当地中小学生进行明中都皇故城和皇陵石刻文物价值及保护意义的宣传，增强青少年文物保护意识；

（2）广泛动员地方及社会关心并支持明中都皇故城和皇陵石刻保护工作，充分发挥新闻媒体和群众监督作用。

- 10.3. 展陈体系

10.3.1. 展示内容

展陈体系主要由明中都遗址展示区和皇陵遗址展示区两大部分组成。皇城遗址展示区以“宫城（皇城）遗址公园”为核心，包括遗址现场、遗址背景环境和遗址博物馆；皇陵遗址展示区包括皇陵遗址现场及其陵区背景环境。

10.3.2. 展示方式

(1）宫城（皇城）遗址展示区主要展示方式为：遗址现场展示、遗址地面标识性展示、遗址博物馆展示、遗址公园展示、遗址环境风貌展示。其中遗址博物馆展示手段要多样化，采用高科技“虚拟现实”等手段来再现明中都兴建、废弃、延续的过程。运用模型、效果图、三维动画、互联网等现代化的手段对明中都浩大的都城建设史进行全方位展示和宣传。

(2）皇陵遗址展示区主要展示方式为：皇陵建筑遗址及神道石刻等遗存现场展示、遗址地面标识性展示和陵寝区环境风貌展示。

10.3.3. 开放范围

规划开放保护范围和一类建设控制地带的范围，规划规模约 1300 公顷。

10.3.4. 展示结构

(1） 以皇城遗址区和皇陵遗址区为展示结构中的两大主要分区。结合遗址所依托的自然景观，使之形成分别展现我国明代早期都城建制和帝王陵寝制度，以及它们在选址上体现出的古人理想风水选择理念的典范实例。通过合理布局组织，使明中都皇城遗址展示区及皇陵展示区在空间上实现“点、线、面”的有机结合，全方位展示遗址及其相关环境。

(2)皇城遗址展示区：

以“皇城遗址公园”为展示区的核心，结合其它遗址点，实现“点、线、面”的全方位展示。

点：以皇城城墙遗址及其午门、西华门、涂山门等重要门址、方丘、圜丘、观星台、钟、鼓楼等重要建筑遗址以及明中都遗址博物馆为展示重点。

线：以午门至洪武门、涂山门至西华门、钟楼至鼓楼三条中都城内重要城市轴线为主要景观通廊，从空间上再现中都城严整的城市格局。

面：

宫城（皇城）——以护城河围绕的整个宫城（皇城）遗址区作为遗址公园，按照城市遗址公园的模式露明展示，由现场展示区、遗址模拟展示区。

皇城（禁垣）——通过对皇城北面以月华山、凤凰山、万岁山、日精峰为自然依托的山水要素的保护，实行生态化的保护性绿化，形成以展示明中都自然文化景观和古人都城风水格局的生态景观展示区。

外廓（外垣）——通过考古工作，全面探明外垣城边界和门址位置，进行回填后的地面标示性展示，并沿城内缘修建环形外垣城展示路线，显现整个明中都城遗址完整规模和格局。

(3）皇陵遗址展示区：

点：以皇陵重要遗存神道石刻、坟丘、皇陵碑、无字碑等重要遗址为展示重点。

线： 以棂星门至坟丘的皇陵神道作为主要参观流线，再现中国古代帝陵陵寝制度的轴线秩序。

面：通过考古工作，全面探明皇陵的皇城、砖城、土城三道方城边界，通过回填后的地面标示性展示，并沿城内缘修建环形展示路线，显现明中都皇陵完整的陵寝制度的规模和空间格局。

辅助陈列：在陵区内选择一处殿址，通过考古和研究，探讨复建遗址保护厅并兼具辅助陈列功能的可行性。

10.3.5. 交通组织

(1）出入口

宫城（皇城）遗址区：由涂山门、洪武门、东安门三个方向进入核心展示区“皇城遗址公园”，其中午门为宫城（皇城）遗址公园游客的主入口，西华门、东华门为辅助入口。

皇陵遗址区：出入口设一处，即位于皇陵原大门，经规划后改为棂星门的位置进入展示区。

（2）游览路线

午门     御道     钟鼓楼历史文化街区     洪武门

皇城遗址公园                外垣城内环线（方丘、观星台、龙兴寺）

（起点）          西华门      涂山门      外垣城内环线（方丘、观星台、龙兴寺）

御道      钟鼓楼历史文化街区      洪武门

圜丘      皇陵遗址展示区（终点）

- 10.4. 遗址公园

10.4.1. 规划要求

(1）遗址公园的规划指导思想必须与本规划一致，主题为明早期首座都城遗址公园。

(2）遗址公园规划原则必须注重遗产生态保护与观赏农业、特色农业的有机结合，兼顾遗产保护与地方经济的和谐发展，惠及遗产地居民。

(3）遗址公园所设计工程必须确保遗址本体安全，环境工程必须满足保护区划管理规定。

(4）遗址公园的修复必须以考古探查工作为前提和依据，修复工程不得对遗址原生地层造成任何破坏。

10.4.2. 规划管理

(1) 根据保护规划要求，编制《明中都宫城（皇城）遗址公园总体规划》和《明中都宫城（皇城）遗址公园修建性详细规划》，核心区规划范围153.7公顷，规划成果要求按照规定程序报批。

(2）遗址公园的设计资质和工程施工资质应符合《中华人民共和国文物保护法实施条例》的规定，同时具备文物保护工程甲级资质的建筑工程设计甲级资质。

10.4.3. 设计要求

(1) 遗址公园利用设施形式设计要与遗址环境相和谐。

(2) 遗址公园景观环境设计要与遗址文化内涵相吻合。

(3) 遗址公园的解说系统要充分揭示遗址文化价值。

(4) 遗址公园的服务系统设计要符合国际标准。

10.4.4. 经营模式建议

遗址公园的利用和经营管理权归属遗址管理机构。

- 10.5. 遗址博物馆

10.5.1. 功能要求

遗址博物馆的功能主要包括展览、文物库房、考古研究、游客服务、遗址管理与办公。

10.5.2. 选址与规模

规划将遗址博物馆选址位于皇城（禁垣）承天门外与一般保护范围边界之间的用地内。建筑面积为3000平方米。

10.5.3．设计要求

(1）限制博物馆高度，以规划选址地坪为准，限高不得超过6米。

(2）建筑外观应该尽量淡化形象，与遗址整体环境相协调。

(3）建筑设计应尽量采取适宜于当地条件的生态技术与材料，降低博物馆的日常运营和管理成本。

(4）博物馆内部展陈设计应尽量采用多媒体等现代科技手段，全方位综合展示遗址及出土文物。

- 10.6. 利用设施

利用设施主要包括交通设施、展示设施和服务设施。

10.6.1. 交通设施

完善交通设施建设，包括道路和停车场等。

(1）道路

1）车行展示道路：

皇城（禁垣）利用现有西禁垣路和长安街，增加外垣城环线道路，修建涂山门——西华门展示道路，展示道路宽30米，修建午门——洪武门——圜丘的展示道路，展示道路宽60米，延长原有道路通往观星台遗址。

改建并拓宽宫城（皇城）至皇陵的道路为通往皇陵遗址区的展示道路。

2）步行展示道路：

宫城（皇城）遗址公园内部沿城墙修建步行展示道路，道路材质以砂石路面为宜，兼具排水功能。

皇陵遗址区沿棂星门至坟丘的神道修建步行展示道路，道路材质以砂石路面为宜，兼具排水功能。

(2）停车场

停车场设计形式应结合明中都皇故城和皇陵石刻周围的景观要求，地面采用生态式植草砖铺地，禁止使用大面积混凝土或沥青地面。规划公共停车场4处，分别位于宫城（皇城）遗址公园外承天门内的道路东侧，西安门内的道路北侧，东安门内道路南侧，皇陵遗址区棂星门西北处，面积分别为700、500、500、500平方米。

10.6.2. 展示管理设施

完善展示设施建设，包括建设展示管理服务用房、解说牌示系统、设置自动语音解说等。

（1）展示服务中心、管理服务中心

皇故城遗址区的展示和管理服务中心集中设置在皇城遗址博物馆内，在现有文管所的位置设置文物管理站。

皇陵遗址区的管理服务中心在棂星门入口以南设置，建筑面积300平方米。

（2）解说牌示

标识系统是明中都皇城和皇陵石刻中引导人们参观的指示牌和说明牌。应建立起一套符合文物历史环境的标识系统。明中都皇城和皇陵石刻内部牌示系统应统一设计、简洁清楚，风格色调应与环境协调。

牌示系统包括导游图、说明牌、指路牌、警示牌等，采用文字和图片相结合的方式，力求清晰、准确的传达丰富信息，激发观众的兴趣，更深刻的理解文物的历史和价值。各种公共符号应该采用国际上通用的做法，便于识别。

（3）语音解说

完善电子语音讲解系统，引导多媒体导游系统，提高服务的科技含量。在主要参观点处设置小型声控放音机，在游客接近时自动播放语音解说和背景音乐，烘托气氛。

10.6.3. 服务设施

完善游客服务设施建设，包括展示区内公共厕所、必要的休憩措施、服务点和集散广场等。

（1）公共厕所

在宫城（皇城）遗址公园内设置可拆装环保厕所2座，在皇陵遗址区设置公共厕所1座。厕所的位置应便于寻找又不突出，与遗址环境相协调。

（2）休憩设施

主要为游客提供遮阳、挡雨和休息场所。要求位置得当，数量合理，美观实用。

- 10.7. 游客管理

10.7.1. 游客容量控制

（1）不可移动文物的开放容量应以满足文物保护要求为标准，必须严格控制。

（2）经规划测算，皇城遗址公园一次性游客容量不得大于8770人，日游客容量不得大于26300人。年游客容量不得大于315.6万人。皇陵遗址区一次性游客容量不得大于250人，日游客容量不得大于1500人。年游客容量不得大于22.5万人。

10.7.2. 加强游客管理

（1） 游客管理水平提升：建议委托专业部门制定游客管理专项规划。提升游客管理水平，提高服务人员的综合素质和能力。

（2） 游客管理信息检测：监测年、日、时段游客量，监测游客安全状况。

（3） 规范游客行为：制定游客须知，设置警示牌和指示牌，降低对明中都皇故城和皇陵石刻的干扰程度。

10.7.3.  提高游客服务水平

（1） 设计和配置完善、便利的游客服务设施，提供如售票、咨询、寄存、团队接待、多语种服务和语音服务等各项服务。

（2） 关注游客需求，设立游客满意问卷调查，及时提供游客服务需求。

11. 管理规划

# 11.1.  运行管理

# 11.1.1. 管理策略

# 加强管理、制止人为破坏是实现明中都皇故城和皇陵石刻有效保护和合理利用的基本保障。

# 应严格执行“不改变文物原状”的原则，严格执行文物保护工程管理工作程序。有效落实保护总体规划，完善管理内容，加大遗址总体保护力度。加强工程管理、监督和评估规划实施进展，提高保护设施建设水平。全面建设职工队伍，提高职工综合素质和业务技能，改善遗址的保护与管理水平。大力加强综合管理的力度和科技含量，为明中都皇故城和皇陵石刻的有效保护和合理利用提供基本保障。

# 11.1.2.  管理机构

# 健全和完善现有管理机构，明中都皇故城和皇陵石刻的管理机构为凤阳县文物管理所。

# 凤阳县文物管理所负责明中都皇故城和皇陵石刻的维护修缮、调查研究、安全保卫、藏品保管、宣传陈列、游客组织等工作，保证明中都皇故城和皇陵石刻的日常运行。凤阳县文物管理所的人员编制应当结构合理、满足工作正常开展。

# 同时进行管理人员培养计划，增加考古、历史、文物保护等方向的人员培养，提高文物保护的持续性。

# 11.1.3. 管理规章

# 政府相关行政部门应尽快编制《凤阳县明中都皇故城和皇陵石刻保护管理条例》，并公布实施。建立监督机制，检测《条例》实施情况。

# 《凤阳县明中都皇故城和皇陵石刻保护管理条例》作为明中都皇城和皇陵石刻保护和管理的地方行政法规，主要内容应包括：保护区划、管理体制与经费、保护管理内容与要求、奖惩与处罚等。

# 编制其他管理规章制度，包括明中都皇故城和皇陵石刻日常管理规章、安防条例、应急预案、游客守则等。

# 11.1.4. 日常管理

# 凤阳县文物管理所日常管理主要工作内容为：

# 保护保养可移动文物与不可移动文物；规范与约束游客、工作人员行为；提高展陈质量、营造良好的参观环境。

# 建立定期巡查制度，及时发现并排除不安全因素。

# 做好经常性保养维护工作，及时化解文物所受到的外力侵害，对可能造成的损伤采取预防性措施。

# 建立自然灾害、遗存本体与载体、环境以及开放容量等监测制度，积累数据，为保护措施提供科学依据。

# 开展日常宣传教育工作，协调、规范游客行为，加强和巩固居民文物保护意识，鼓励居民参与文物保护协助工作。

# 进行绿化保养、清理卫生、整治环境工作。

# 11.1.5. 档案管理

# 逐步完善考古调查档案、文物档案和陈列档案，建立科学的登陆制度。科学建档应该采用最新的科技技术，采用计算机保存数据，用数码相机记录形象，用网络来交换数据实现共享，全方位的体现文物的价值。

# 11.1.6. 宣传教育

# 通过积极对外扩大宣传，不断提高明中都皇城和皇陵石刻的社会知名度和社会影响力，实现社会效益和经济效益可持续发展。制定并实施明中都皇城和皇陵石刻文化遗产宣传、出版计划，包括建设主题网站，编制、出版印刷品读本，制作多媒体光盘宣传品等。

# 开展日常宣传教育工作，加强文保知识宣传，以自身的示范行动，提高当地居民的文保意识。争取多方文化事业单位、政府机构和教育机构的合作，采用不同形式对当地公民进行遗址的文物价值保护意义的宣传和教育。

# 11.2. 工程管理

# 11.2.1. 工程管理

# 按照2003年中华人民共和国文化部令第26号《文物保护工程管理办法》， 履行管理报批手续；

# 按照国家文物局文物办法[2003]43号《文物保护工程勘察设计资质管理办法（试行）》、《文物保护工程施工资质管理办法（试行）》，实施所有保护工程的勘察设计与施工管理；

# 按照《中华人民共和国文物保护法实施条例》第十五条，执行非文物保护工程的资质管理。

# 11.2.2.  工程规划要求

# 凡在保护范围和建设控制地带内新建的保护、展示、管理等工程项目应满足下列要求：

# （1）必须满足遗产保护的安全性要求；

# （2）尽可能满足遗产环境的和谐性要求；

# （3）必须严格控制新建工程的建设规模，体量宜小不宜大；

# （4）新建工程设计抗震烈度按照8度抗震设防；

（5）建筑造型应避免与遗产的历史时空出现“错位”现象，避免不恰当的建筑表现手法，力求简洁得体。

12.城市规划建议

# 12.1.  土地利用分区

# 鉴于明中都皇故城和皇陵石刻属于“全国重点文物保护单位”，应按照文物保护单位的保护等级，将皇故城和皇陵重点保护区用地性质改为文物古迹用地，其使用管理要求应按照文物法要求执行。

# 原有凤阳县城已经被列入省级历史文化名城，遵循历史文化名城的管理要求。

# 外垣城内用地保持现有用地性质不变，工业区不允许加大建筑容积率和密度，耕作区保持耕地性质。

# 12.2.  城市总体规划建议

# 明中都皇故城具有无可质疑的历史价值，是凤阳县城市发展中不可再生的重要文化资源，通过有效保护与利用，必将成为凤阳县城市发展功能中的重要组成部分，故建议城市总体布局进行以下调整：

# （1）在凤阳县城市总体规划中，结合皇故城的文物利用功能，通过建设遗址公园，逐渐在宫城（皇城）范围内形成文物展示、文化休闲和旅游服务的核心区，使文物保护与地方经济获得合理结合。

# （2）加强一般保护区内月华山、凤凰山、万岁山、日精峰的山体保护性绿化，作为城市绿化景

# 用地，为皇故城遗址提供良好的景观风貌背景，同时为城市提供良好的生态景观环境。

# （3）凤阳县城市总体规划结合地方经济和人口发展的要求，建议在土地利用规划中的城镇发展用地上进行凤阳县新城规划。新城规划应保持低层高密度的开发模式，尽可能的保持与原凤阳县历史文化名城风貌的协调。

# （4）在保护规划中确定的环境协调区应采取生态环境保护措施，对明中都遗址和凤阳县形成更大尺度的环境风貌协调和生态屏障。

13. 基础设施规划

根据凤阳县城市总体规划，并结合遗址的具体特点，配合文物保护、管理、旅游开发等方面的需求，基础设施规划的内容主要包括电力、电信、给水及排水等几个方面。

联合国教科文组织《关于保护景观和遗址的风貌与特性的建议》曾强调，对修建道路，高低压电线、喷泉管道、灌溉工程、水坝、隧道、沟渠、治理河流工程等可能造成对景观和遗址的风貌与特征的干扰破坏、应采取必要的预防性措施加以避免，“这些措施尤其应包括可能损坏景观和遗址的工程和活动进行监督”，“保护遗址免受可能威胁它们的危险”。

因此，工程设施建设的原则是绝对不能对遗址的文物造成损害，不能留有安全隐患，同时还要考虑工程建成后不能对保护区的景观产生破坏。

- 13.1. 给水排水

13.1.1. 给水

明中都皇城遗址公园和皇陵遗址区用水纳入凤阳县城市总体规划，明中都皇城遗址皇城遗址公园公园分别用水可结合县城供水规划就地就地引水，皇陵遗址区用水采用自备井加水箱或水库等形式予以满足。博物馆给水管道由凤阳县皇城路城市给水管网沿路接至博物馆，供水管网分生活给水和消防给水。生活给水管径为D=80,平地给水压力，消防给水管径为D=150,平地给水压力，在建筑物外围设置两个消火栓在室外设置300立方米的消防专用水池，及相应的加压给水系统，并在建筑物外围布置两个消火栓。

13.1.2. 排水

在皇城城墙体上方及地面修建防渗排水沟，保护区其余范围主要采用自然地面排水的方式，尽可能利用现状地形高差及沟渠。皇城和外垣城结合沿内缘修建的展示道路实行路沟合一的排水方式。

雨水排放根据保护区域范围内的落差，采用自然地面排水和局部增设排水沟，排水明渠方式，利用现状地形高差及护城河等，也可直接排放至河流或池塘。

博物馆内生活污水排放，可根据卫生间的位置，设一座12立方化粪池污水排至化粪池内，污水经发酵处理，达到国家排放标准后，排水排入沟渠。

在皇城遗址公园内设置的公共厕所均采用可拆装环保厕所。其污染物经生化处理后进行统一回收。

13.1.3. 消防

明中都皇城和皇陵石刻内大部分为土遗址，易燃物体较少，故仅考虑在两个遗址保护区内分别设置一定数量的泡沫灭火器。

遗址博物馆消防给水管径为D=150,平地给水压力，室外设置300立方米的消防专用水池和相应的加压给水设备，在建筑物外围布置两个消火栓，并配备相应的消防器材设备等。

- 13.2. 电气

明中都皇城和皇陵石刻用电由凤阳县供电所设专线引入，并分设两个配电所，在规划中考虑沿皇城墙遗址四周，皇城遗址公园内步行展示道路，钟—鼓楼历史文化街区等主要展示路线铺设地面照明线路，设置路灯。考虑到明中都皇城和皇陵石刻的视觉环境，输电线路应采用埋入式剀装电缆。同时对目前穿越遗址保护区上空的高压供电线路责成相关部门进行改道或埋地暗敷。

（1）电力线路：进入保护区的供电电缆应采用埋地暗敷，室外照明线路施工时采用三相分配穿线，应尽量考虑三相平衡。

（2）各路段照明，博物馆，综合服务处等用电由分配电箱供给。

（3）电源电压380/220V，TN-S三相五线制，室外电缆埋深0.8m。电缆进户处做重复接地，零线（N）与接地保护线（PE）应严格分开。设专用PE线，各部分PE线均应可靠连接，PE线颜色为黄绿间隔色。以-40*4扁钢与配电箱内PE端子排可靠焊接，作为接地线，并埋深地坪0.8m至室外焊接2-3根接地极。

（4）照明动力线路：由配电箱分回路，向室外引入照明主干线；采用YJV-3*95+1*50电缆埋地暗敷，用剀装电缆接入，至总配电室控制箱。再接至各分配电箱，电缆埋地敷设；配电箱引出线采用BV-500型导线；室外照明灯具线路采用YJV3*25+1*10埋地敷设。

13.3. 弱电系统

13.3.1．闭路电视、监控系统

（1）摄像头设于区域内主要道路口，皇城遗址公园出入口，国保、省保重要遗址点附近及展示服务中心内部出入口，监视主机设在博物馆内。

（2）室外监控线路采用电缆埋深0.8米，室内监控线路穿金属线槽，穿钢管暗敷，视频电缆为SYV-75-3型铜轴电缆，摄像机电源线路为RVV-2*0.5，控制回路RVVP-2*0.5。

13.3.2． 背景音乐系统

区域内主要路线设广播系统。

13.3.3． 电话系统

（1）凤阳县电信局负责明中都皇城和皇陵石刻管理服务区的通讯线路。

（2）遗址公园和管理服务区应考虑设置卡式公用电话亭。

（3）通讯线路应采用埋入式电缆。

14. 规划分期

- 14.1. 分期及依据

根据明中都皇故城和皇陵石刻的现状，明中都皇故城和皇陵石刻的保护规划实施应按照建立保护机构、加紧保护研究、落实保护措施、控制开放展示、逐步完善机制、长期科学管理的步骤进行。

- 14.2.  规划实施要点及措施

依据规划内容的紧迫性与必要性，以及可操作性的难易程度要求，分为以下实施分期：

14.2.1． 近期：2008年——至2010年：

（1）宫城（皇城）城墙重要文物本体的保护、回填、加固工程。

（2）征收重点保护区用地为文物保护用地，迁移宫城（皇城）内居民和民居。

（3）对宫城（皇城）进行全面考古勘探、清理并采取相应保护措施。

（4）对皇陵神道部分进行全面考古勘探、清理并对文物本体采取相应保护措施。

14.2.2． 中期：2011年——2015年：

（1）迁移拆除一般保护区内的建构筑物。

（2）对皇故城一般保护区进行全面考古勘探、清理并采取相应保护措施。

（3）修建遗址博物馆、遗址公园，以及遗址公园内部的步行展示道路和停车场。

14.2.3．远期：2016年——2027年：

（1) 对外廓（外垣）城墙进行全面考古勘探、清理并采取相应保护措施。

（2) 修建皇故城外垣城内环车行展示道路。

15. 投资估算

规划总投资46983.23万元，由保护项目（含本体保护与环境整治）、利用管理项目，研究与咨询项目经费估算组成。

- 15.1. 项目投资估算范围及构成

| 序号 | 项目名称 | 合 计 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 皇城墙遗址加固工程 | 422.50 |
| 二 | 午门、西华门保护工程 | 59.40 |
| 三 | 皇城考古、清理及保护工程 | 4487.50 |
| 四 | 禁垣及门址考古、清理及保护工程 | 391.00 |
| 五 | 外垣城墙及门址考古、清理及保护工程 | 1634.10 |
| 六 | 搬迁居民 | 2470.00 |
| 七 | 皇城遗址公园规划、建设 | 17392.30 |
| 八 | 皇城遗址博物馆 | 670.00 |
| 九 | 皇城遗址公园服务设施 | 40.00 |
| 十 | 皇城遗址展示标识系统 | 50.00 |
| 十一 | 外垣车行展示道路 | 5960.00 |
| 十二 | 保护围栏 | 81.40 |
| 十三 | 智能监控系统 | 100.00 |
| 十四 | 保护范围征地 | 10000.21 |
| 十五 | 皇陵遗址区工程 | 254.79 |
| 十六 | 科研 | 100.00 |
| 十七 | 电气 | 183.00 |
| 十八 | 给排水 | 27.60 |
|  | 成本合计 | 44323.80 |
| 十九 | 其它 | 2659.43 |
|  | 总成本合计 | 46983.23 |

- 15.2. 项目资金筹措建议

（1）遗址保护展示项目应纳入政府财政预算，根据实施期限合理安排。

（2）遗址保护工程和项目可按文物法的规定积极申请各级财政补助。

（3）遗址周边环境整治费用应纳入城市建设配套费用统一考虑。

（4）遗址公园建设费用可通过国家管理、企事业单位参与的方式融集资金，并通过展示利用旅游一体来形成良性资金循环。

16. 实施保障

(一)  鉴于明中都皇故城和皇陵石刻保护与利用必将涉及政府诸多职能部门，为确保规划的有效实施，建议由安徽省、凤阳县人民政府及有关的职能部门组成领导协调小组，保障规划实施。

(二)  根据《中华人民共和国文物保护法》第九条要求，各级人民政府应重视文物保护，正确处理经济建设、社会发展与文物保护的关系，确保文物安全。基本建设、旅游发展必须遵守文物保护工作的方针，其活动不得对文物造成损害。公安机关、工商行政管理部门、海关、城乡建设规划部门和其他有关国家机关，应当依法认真履行所承担的保护文物的职责，维护文物管理秩序。

(三)  根据《中华人民共和国文物保护法》第十条要求，国家发展文物保护事业，县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。明中都皇故城和皇陵石刻的保护资金来源于国家文物局和安徽省文物局、各级地方人民政府的拨款。

(四)  根据《中华人民共和国文物保护法》第十六条要求，凤阳县人民政府制定城乡建设规划，应当根据文物保护的需要，事先由凤阳县城乡规划建设委员会会同县文化局商定对凤阳县域内各级文物保护单位的保护措施，并纳入城市总体规划。

17. 附则

(一)  本规划由规划文本、规划图纸、规划说明和基础资料汇编四部分组成，规划文本和规划图纸具有同等效力。

(二)  本规划经国家文物局同意后，由安徽省人民政府批准公布执行，规划在执行过程中根据明中都皇故城和皇陵石刻实际情况的变化应及时作出相应的调整。

- 总则

  - 规划背景

明中都皇故城及皇陵石刻位于安徽省凤阳县，是第二批全国重点文物保护单位，是我国古代城市遗址的杰出代表。为继承中华民族优秀的历史文化遗产，实现对明中都皇故城及皇陵石刻的有效保护，合理利用明中都皇故城及皇陵石刻，加强对明中都皇故城及皇陵石刻的管理，特按照《全国重点文物保护单位保护规划编制审批管理办法》，编制本规划。

1.2.  指导思想

贯彻科学发展观，遵照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，对明中都皇故城及皇陵石刻的保护与利用进行科学、合理的统筹策划，把文物保护与生态环境建设、城市建设和经济发展结合起来，使其真实性、完整性获得有效保护和延续传承，发挥社会教育作用，促进社会效益、生态效益与经济效益的协调统一，谋求遗产保护与社会发展的和谐。

1.3.  适用范围

本规划依据国家有关遗产保护的各项法律法规文件编制而成，依法审批后，作为明中都皇故城及皇陵石刻保护工作的规范性指导文件，其主要措施纳入《凤阳县城市总体规划》，并作为凤阳城市规划的重要组成部分。

  - 规划性质

全国重点文物保护单位的文物保护专项规划。

  - 编制依据

《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》、

《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《文物保护工程管理办法》、《全国重点文物保护单位保护规划编制审批管理办法》、《全国重点文物保护单位保护规划编制要求》以及安徽省有关文物保护的法规文件。

  - 规划范围

规划范围为明中都皇故城及皇陵石刻及周围地带，规划面积约5196公顷。

  - 规划期限

规划期限为2008～2027年。

- 1.8.  主要规划内容

（1）分析与评估明中都皇故城及皇陵石刻的现状与价值；

（2）编制明中都皇故城及皇陵石刻的保护原则与策略；

（3）确定保护目标与重点；

（4）划定文物保护区划，制定管理要求；

（5）提出保护措施，制定环境规划；

（6）制定明中都皇故城及皇陵石刻利用、管理、考古工作等规划要求；

（7）编制分期规划，制定近期实施计划，提出实施保障。

- 项目概况

  - . 遗产构成

洪武二年，朱元璋选址于淮河南岸的凤阳建立中都，《中都志》说，改名中立府，是“取中天下而立，定四海之民之义也”。营建明中都城经历了连续不断的六年，洪武八年罢建“功将完成”的中都城，后又陆续改建至洪武十年。虽然之后定都南京，明中都被弃用，但仍然形成了十分宏大的规模，是明代初期正式经营的第一座帝都。

明中都经历了自选址、营建到弃用以及随后600余年的变迁，所保留下来的历史遗存规模较大、数量众多、类型多样、内容丰富。以下将根据遗存的性质、类别以及价值、内涵划分明中都遗址的遗产构成，它们都是明中都文物遗存不可或缺的组成部分。

2.1.1.  明中都皇故城及皇陵石刻

明中都皇故城和皇陵石刻是第二批全国重点文物保护单位，2004年国务院公布的第六批文物保护单位目录又将包括方丘、寰丘、观星台、涂山门在内的四处附属建筑遗址并入明中都皇故城和皇陵石刻国家重点文物保护单位。

明中都城共有里外三道城，最外一道是外廓（外垣）城，中间一道是皇城（禁苑）城墙，中央为宫城（皇城）城墙。

主要遗存类型：（详见附表）

- 城垣

- 宫殿遗址

- 其他建筑遗址

- 城市遗址（街道，水利设施等）

- 皇陵石刻

** 遗存情况列表:

| 遗址名称 |  |  |  |  |  | 位置 | 现存状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明中都城墙遗址 明 中都城墙遗址 | 外廓 （外垣）城 墙 遗 址 外垣城城 墙 遗 址 | 外廓（外垣）城 九门遗址 | 涂山门遗址 |  |  | 是中都城的西门，东面正对西安门、西华门。 | 南土台东西长15米，南北宽11米，高5米，北土台东西长16米，南北宽10米，高6.2米。 |
|  |  |  | 洪武门遗址 |  |  | 明中都城的正南门，北面正对午门、承天门。 | 地面有残存的夯土遗迹。 |
|  |  |  | 南左甲第门遗址 |  |  | 在洪武门的东面，北面正对鼓楼。 | 地面已没有夯土遗迹。 |
|  |  |  | 前右甲第门遗址 |  |  | 在洪武门的西面，北面正对钟楼。 | 地面已没有夯土遗迹。 |
|  |  |  | 独山门遗址 |  |  | 中都城的正东门，南临独山涧，相距150米左右。 | 地面已没有夯土遗迹。 |
|  |  |  | 朝阳门遗址 |  |  | 在独山门之南，相距1670米。西对凤阳府。 | 地面只剩一个城豁口。 |
|  |  |  | 长春门遗址 |  |  | 在独山门之北，相距1950米。 | 遗址绝大部分被道路叠压，局部能看到夯土遗迹。 |
|  |  |  | 北左甲第门遗址 |  |  | 中都城的北门。 | 地面只剩一个城豁口。 |
|  |  |  | 后右甲第门遗址 |  |  | 中都城的北门。 | 地面已没有夯土遗迹。 |
|  |  | 明中都城十八水关遗址 |  |  |  |  | 地面已没有遗迹。 |
|  |  | 明中都城土城埂遗址 |  |  |  |  | 地面已没有遗迹。 |
|  | 禁垣 遗址 | 禁垣四门遗址 |  | 承天门 遗址 |  | 皇城禁垣的正门，正南。北面正对午门，南面直对洪武门。 | 东西长140米、南北宽35米的土台基，中间被道路分隔成东西两个土堆，高出周围农田2－5米。 |
|  |  |  |  | 东安门 遗址 |  | 皇城禁垣的东门，正对东华门。 | 地面没有任何遗迹。 |
|  |  |  |  | 西安门 遗址 |  | 皇城禁垣的西门，正对西华门。 |  |
|  |  |  |  | 北安门 遗址 |  | 皇城禁垣的北门，在凤凰山主峰的背后。 |  |
|  |  | 禁垣遗址 |  |  |  |  | 南皇城禁垣西段靠承天门的200余米以及禁垣东段靠近承天门的一段约780米的遗址地面遗迹明显，其余段地面已没有任何表征，现为道路。 |
|  | 皇城 遗址 宫城（皇城） | 皇城城门 |  | 午门 |  | 中都皇城的正门，南向。 | 午门上的城楼已不存在，现保留有夯土台基，2004年开始实施保护工程，2007年被暴雨冲塌局部新砌墙体。 |
|  |  |  |  | 东华门 |  | 中都皇城的东门。 | 地面仅存土台遗址。 |
|  |  |  |  | 西华门 |  | 中都皇城的西门。 | 西华门三券城楼台基保存基本完好。 |
|  |  |  |  | 玄武门 |  | 中都皇城的北门。 | 地面仅存土台遗址。 |
|  |  | 皇城角楼 |  |  |  | 中都皇城的东南、西南、东北、西北四隅。 | 西南角楼台基保存较为完整，其余三个角楼仅剩部分夯土遗迹。 |
|  |  | 皇城城墙 |  |  |  |  | 中都皇城城墙的东墙、北墙和南墙东段已拆除，西城墙和南墙西段1100余米基本保存完好，西城墙是中都皇城中保存的最为完好的一段，里墙外墙都平整完好，只有外侧中段上部有极少一段坍塌。城墙顶部平坦，女墙均已倒塌。 南城墙西段基本完好，里墙外墙壁立，靠近午门处有一小段坍塌拆了，西端靠近西南角楼处上部有一小段缺口，女墙均已倒塌城墙顶部不太平整。 |
|  |  | 明中都宫城（皇城）护城河 |  |  |  | 环绕中都皇城东南西三边（北边原仅小沟，1958年开挖），由四门分割为四大段。 | 护城河故道基本保持原状，水系受环境污染较小。 |
| 明中都宫殿遗址 | 奉天门、 奉天殿遗址 | 金水桥遗址 |  |  |  | 在午门北，共五条桥。 | 地面已没有任何遗迹。 |
|  |  | 奉天门遗址 |  |  |  | 内金水桥北。 | 地面仅存一片明显的东西土丘，上被农田覆盖。 |
|  |  | 奉天殿遗址 |  |  |  | 奉天门以北。 | 地面已没有任何遗迹，有待考古发掘。 |
|  | 文华殿遗址 |  |  |  |  | 皇城内。 | 地面已没有遗迹可考，有待考古发掘。 |
|  | 武英殿遗址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 东宫遗址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 西宫遗址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 后宫遗址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 白玉石街 |  |  |  |  |  |  |
| 明中都金水河 | 皇城内金水河 |  |  |  |  |  | 地面已没有任何遗迹。 |
|  | 外金水河及桥梁 |  |  |  |  |  | 地面已没有任何遗迹。 |
| 明中都重要建筑遗址 明中都重要建筑遗址 | 圜丘、方丘遗址 |  |  |  | 圜丘 | 凤阳县城西乡盘龙村中部。 | 圜丘主要殿址已不存，但整个遗址尚存，现为农田覆盖。 |
|  |  |  |  |  | 方丘 | 凤阳县门台镇陈嘴村东。 | 方丘坛址已没入湖中，有待考古探测；台址尚存，为一高大平台，现为农田覆盖。 |
|  | 观星台遗址 |  |  |  |  | 凤阳县府城镇东部独山之巅。 | 呈南北长方形大平台，南北长65米，东西宽45.5米，面积约3000平方米，四周有宽1－2米的玗埂，平台中部呈一圆形山顶，高出平台约10米。顶尖为一直径5米的圆平面。 |
|  | 钟楼、鼓楼遗址 |  |  |  | 钟楼 | 位于皇城禁垣外西南方1.5华里。 | 凤（阳）淮（南）公路穿过钟楼遗址，地面遗迹已不清楚。 |
|  |  |  |  |  | 鼓楼 | 位于皇城前云济街东，与中都钟楼东西相对。 | 鼓楼台基为明代所建，保存完好，台基上的城楼为1998年复建。 |
|  | 太庙、社稷遗址 |  |  |  |  | 在禁垣内阙门的左右，左右相对。 | 地面已没有遗迹可考，有待考古发掘。 |
|  | 城隍庙、功臣庙、历代帝王庙遗址 |  |  |  |  | 城隍庙在大明门东，功臣庙在大明门西、历代帝王庙在皇城西。 |  |
|  | 百万仓、会同馆、国子学遗址 |  |  |  |  | 明中都百万仓和会同馆具体位置不详，国子学在鼓楼西云济街北明伦坊。 |  |
|  | 中书省、大都督府、御史台遗址 |  |  |  |  | 位于午门东西两侧。 |  |
|  | 龙兴寺 |  |  |  |  | 位于今凤阳县北盛家山（九华山）南，山门在今凤阳汽车站北墙北200米，现庙门在山门北400米。 |  |
| 皇陵石刻 |  |  |  |  |  | 明中都城西南10里太平乡，今凤阳西南8公里的皇陵农场。 | 地面建筑大多不复存在，但陵前神道上的石象生和皇陵碑、无字碑及坟丘等基本保存完整。 |

2.1.2. 凤阳县

明洪武七年（公元1374年）割临淮县四个乡设置凤阳县，改临濠府为凤阳府，移治新城。清乾隆十九年（1754年）临淮县并入凤阳县，现属滁州市管辖。凤阳县于1990年列为省级历史文化名城，同时也是见证明中都城营建过程的相关文化遗存的重要组成部分。

2.1.3. 明中都城自然山水格局及自然文化景观

明中都城四面环山，以皇城为中心，并包括东西相联的日精峰、万岁山、凤凰山、月华峰在内，因山势地形筑城，东至独山，西南至凤凰嘴山伸出一角，名为凤凰嘴。

城外西边有劳山、焦山、团山依次相连，方丘湖向北分别有玉带河、淮河，东面以及南面是濠河和它的支河环绕，以上山河水系共同构成了明中都更大尺度下的生态依托与天然屏障，也构成了其丰富的自然文化景观，是明中都城按照传统风水观念确定选址中，不可或缺的自然环境要素，代表了明中都在城池选址、营建宫殿中所取得的卓越成果，是明中都遗址遗产构成的重要组成部分。

- 2.2. 环境概况

2.2.1. 地形地貌

凤阳地形北低南高，自北向南呈三级阶梯逐级抬升，海拔12—340米，总倾斜度1/600。地貌为北部平原、中部高岗丘陵、南部浅山三种类型。

2.2.2.  水系水文

淮河是凤阳县境内的主要河流，此外还有不溪河、板桥河、天河、窑河等8条支流由南向北注入其中，总长325.3公里，年均过境水量264.78亿立方米，其中淮河262亿立方米，流域总面积1749平方公里。

2.2.3. 气候气象

凤阳属北亚热带湿润季风气候，年均气温14.9摄氏度，最热的7月份平均气温27.9摄氏度，最冷的一月份平均气温0.9摄氏度；年降雨量904.4毫米，年蒸发量1609.7毫米；无霜期212天，初霜期为十月三日，终霜期为四月一日；大于10摄氏度以上积温为4516-4700之间，年日照时数 2248.7小时，年辐射总量为121.6千卡/平方厘米。

- 2.3. 区位状况

凤阳县位于安徽省东北部，淮河中游南岸，北纬32°37′-33°03′、东径117°19′-117°57′。北濒淮河与五河县相望，东、南部与定远县毗连，西部和西北部与淮南市、蚌埠市接壤。东西长74.64千米，南北宽49.6千米，总面积1949.5平方千米，总人口73万人（2004年），全县辖14个镇、1个乡。

凤阳城区与合肥、南京、上海的直线距离分别是120、140、400公里，凤阳与蚌埠城区中心距离23公里。

境内有京沪和淮南两条铁路经过70公里，设立8个站点；省道101、307公路和合徐、蚌宁高速公路穿过县境长度1720公里；淮河过境50公里，并设有临淮船运码头，河道最深可通过吃水11米的船舶。

明中都城位于凤阳县西北部，现中都城外垣内各类企业约200余家，其中中都城北垣内的工业园区已建成企业50家，从业人员1.2万人，使用土地5.9平方公里。宫城（皇城）内有小学一所，占地约5亩，米厂一座，占地3.2亩，已停产，预制厂一座，占地7亩，已停产。

2.4. 历史沿革简介

凤阳原为淮夷之地，春秋时为钟离子国，嬴姓，徐之的别封，《史记·秦本纪》作“终黎氏”，后为楚邑。汉时设置钟离县。北魏末年，北魏在与梁的对峙过程中，也在淮河南岸梁钟离城西五六里濠水下游两岸筑城，称为“魏城”或“虏城”；郦道元《水经注》里所提到的钟离城，即是这个魏城。隋开皇二年，设濠州，钟离为濠州治；自唐至元，钟离均属濠州。到明代，洪武二年（1369）建中都，钟离改称中立，洪武三年改中立县为临淮县，洪武七年（1374）撤中都设中立府，府治凤凰山之阳，故改称凤阳府，又将临府县的太平、清洛、广德、永丰四乡并置凤阳县。在清代，乾隆二十年（1755）将临淮县并入凤阳县。

- 价值评估

3.1. 历史价值

3.1.1.  明中都是明初规划的第一座都城，是中国历史更替改朝换代的历史见证。

3.1.2.  明中都的都城制度前承古人旧制，新创有明以后都城建制之先河，是中国都城建制的重要代表。

3.1.3.  目前保留的大量遗存和其它有证可考的遗址仍然是研究明代建筑、城市建设的重要实例和提示当初明中都建制的重要佐证。

3.1.4.  明中都修建与废弃之过程是我国都城选址变迁的见证实物。

3.1.5.  明中都周边的山水环境体现了中国城市选址风水学说的精髓，具有较高的环境景观价值和风水学说研究价值。

3.1.6.  明中都作为实存的空间载体，体现和记载了明初期的特殊物质生产、生活方式和文化习俗等重要历史信息。

3.1.7.  明中都皇陵在规制上，鲜明显现出明代陵寝制度初创的特征，为明代陵寝建筑制度提供了范例和蓝本。

3.1.8.  从明中都凤阳府、县的变化见证了该地区城市建设、社会经济的发展与变化。

3.2. 社会价值

3.2.1.  明中都及皇陵石刻是安徽省重要文化遗产，在弘扬中华民族优秀传统文化，促进凤阳县以及安徽省的文化传播和带动当地文化遗产保护事业中将起到重要作用。

3.2.2.  明中都及皇陵石刻是承上启下的都城和帝王陵寝建设实例，具有极高的文物价值，正在申报世界文化遗产名录。

3.2.3.  明中都及皇陵石刻是凤阳地区重要的文化资源，深化了凤阳县的城市文化内涵，进一步树立了城市文明形象。为凤阳地区的文化、旅游、生态、农业调整、现代服务业发展提供契机，进而带动地方相关产业的发展，有效促进地方和谐社会的建设。

4．现状评估

4.1. 文物保存现状评估

4.1.1. 本体保存状况

（1）真实性：

明中都皇故城地面建筑已无存在，有遗存的遗址绝大部分仍保持原始自然状态，遗址所受的干预程度较低，真实性保存较好。

皇陵石刻中的石像生、皇陵碑、无字碑、陵台封土等均保持原始自然状态，所受的干预程度较低，真实性保存较好。

（2）完整性：

明中都皇故城停建以后600多年来，遭受不断地拆除与破坏，目前地面建筑已无存在，只剩部分城墙、城门和建筑台基遗址，完整性保存较一般。

皇陵石刻除皇陵石像生、皇陵碑、无字碑、陵台封土而外，地面建筑多已不存，但掩埋在地下的三套城垣所围合的陵寝整体格局以及坐落在轴线上的各主体建筑的建筑遗址仍相对完整，完整性保存较好。

（3）延续性：

明中都皇故城遗址常年面临严峻的自然风雨侵蚀破坏并缺少必要的维修保护措施，加之近年来人们生产生活活动不断加大，特别是城镇化发展迅速，其延续性面临巨大的威胁。

皇陵石刻皇陵三套方城的遗址、中轴线以外的具服殿、朝房等陵寝附属建筑的遗址等，大都被农田覆盖，没有清楚标定，也没有相关的保护措施，随时可以被农业生产活动干扰以至破坏，其延续性面临巨大的威胁。

4.1.2. 环境保存状况

（1）环境质量：区域污染影响较小，遗址区大气质量较好。

（2）景观环境：皇城遗址区内的日精峰、万岁山、凤凰山、月华峰、独山等基本保留了自然的山形地貌和河流的自然形态，遗址范围内各行政村居民点布局分散，各自然村规模大小不一，村容环境一般。皇城东南部新建商品别墅区由于建筑密度较大，对景观环境造成不良影响。

皇陵遗址区周边大部分为农田，景观环境良好。

4.1.3. 主要破坏因素

（1）遗址本体面临的自然破坏因素有暴雨、积水、自然风化等。人为破坏因素有耕作、村镇建设等。

（2）遗址环境面临的破坏因素：环境污染、城镇化建设等。

4.2.  保护管理工作现状评估

4.2.1. 原有保护区划

|  |  | 保护范围 | 建设控制地带 |
| --- | --- | --- | --- |
| 明中都及皇陵石刻 （国保） 明中都及皇陵石刻 （国保） | 皇城 | 东、南、西、北各沿护城河外外放50米处 | 东至由重点区边界外放约300米至公路界，南、西、北由重点区边界外放各500米。 |
|  | 皇陵石刻 | 神道中轴线以东170米至新公路，西170米至小路，陵墓以南100米至小路，独角兽以北100米。 | 以保护范围边界东、南、西、北外放各500米。 |
|  | 涂山门 | 台基遗址东20米、南16米、西20米、北105米。 | 保护范围外东、西、南、北各20米。 |
|  | 方丘 | 祭坛遗址东、南、西、北各25米以内。 | 保护范围外东150米、南77米至水渠、西300米、北100米。 |
|  | 寰丘 | 祭坛遗址东12米，南16米，西10米，北18米以内。 | 保护范围外东、西、南、北各100米。 |
|  | 观星台 | 台址东155米、南175米、西200米、北275米。 | 保护范围外东75米、西190米、南80米、北20米。 |
| 鼓楼（省保） |  | 鼓楼楼基东50米、西30米、南北各20米。 | 保护范围外放1000米。 |
| 龙兴寺（省保） |  | 东50米至农机学校，西50米至农师学校，南至凤临公路，北侧北放50米。 | 保护范围东西外放50米，南同保护范围，碑外放100米。 |

4.2.2. 保护现状

（1）保护等级：1982年3月由国务院公布为第二批全国重点文物保护单位。

（2）“四有”建设基本完成。保护区划、保护标志、保护档案、日常维护、安全防范等工作基本落实，其中保护区划及管理规定存在不够完善和操作性不强的问题，保护区划不能完全反映保护对象的实际情况。

（3） 管理机构的权责必须进一步明确和加强，参与保护工作的人员素质和对文物管理、保护手段的科技含量有待进一步提高。

4.2.3. 利用现状

（1）利用情况：目前明中都皇故城尚未对公众开放，无任何与遗址展示利用相关的设施。皇陵石刻已对外开放，有停车场等利用设施。

（2）交通条件：

明中都皇故城外部交通条件良好，遗址区内部道路交通状况较差，不利于将来开放展示。

皇陵石刻有一条道路与县城联系，交通较为便利。

（3）可观赏性：

明中都皇故城有较高的观赏价值，其遗址环境极有特色，具备展示条件。在保证文物本体的安全与完整的前提下，可以开放并发挥一定的社会效益。

皇陵石刻陵前的神道上的石象生和皇陵碑、无字碑及坟丘等基本保存完整，石象生数量之多为历代帝王陵之冠，刻工精美，堪称上承唐宋、下启明清的古代大型石雕艺术精品，具有较高的可观赏性，现已对外开放。

4.2.4. 管理现状

# （1）明中都皇故城及皇陵石刻文物管理机构为凤阳县文物保护管理所。

# （2）需建立和完善明中都皇故城及皇陵石刻的管理规章制度、建设管理设施、开展明中都皇故城及皇陵石刻考古监测等各项工作。

4.2.5. 研究现状

（1）考古调查：

1）1973年，王剑英对明中都遗址进行考察，并写出《明中都城考》。

2）1982年至1983年春，安徽省文物考古工作队对部分宫殿遗址进行了勘测发掘。

3）1984年春滁县地区文物保护科技研究所，对部分门址及金水河故道进行了勘测。

4）1996年8月，凤阳县文物管理所配合安徽省文物考古研究所，对皇城及享殿等遗址进行了勘测、发掘。

（2）研究成果：

在当代学术界，有关明中都和皇城的研究，已形成相当丰富的高水平的成果。王剑英先生在长期深入现场调查并系统梳理历史文献后完成了学术专著《明中都城考》，贺业钜先生《中国古代城市规划史》、杨宽先生《中国古代都城制度史》等专著中，都有关于明中都和皇城的研究和分析论述。

4.3. 现存主要问题

4.3.1. 遗址保护现存主要问题

（1）现保护区划不够完善，管理规定不够明确

（2）明中都皇故城及皇陵石刻分布范围较大，遗址保护与城市建设及地方经济发展之间的和谐关系需要探讨。

（3）明中都皇故城及皇陵石刻长年遭受自然因素的破坏，其延续性面临较大威胁。

4.3.2. 遗址利用现存主要问题

（1）明中都皇故城在做好保护工作的前提下具备一定的展示条件，但尚未向公众开放展示。

（2）明中都皇故城内部交通条件有待提高，展示环境亟需改善。

4.3.3. 遗址管理现存主要问题

（1）明中都皇故城及皇陵石刻的管理体系不够完善，制度不够明确。

4.3.4. 遗址研究现存主要问题

（1）对明中都皇故城及皇陵石刻的考古发掘和科研工作有待进一步深入，制定详细的考古计划。

现状评估表：

| 遗址名称 |  |  |  | 保存现状 评 估 | 主要破坏因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明中都城 墙 遗 址 明中都城 墙 遗 址 | 外垣城墙遗址 外垣城墙遗址 | 明中都城九门遗址 | 涂山门遗址 | 完整性B,真实性A | 自然风化、雨水侵蚀 |
|  |  |  | 洪武门遗址 | 完整性C,真实性A | 自然风化、雨水侵蚀 |
|  |  |  | 南左甲第门 遗址 | 完整性E,真实性C |  |
|  |  |  | 前右甲第门 遗址 | 完整性E,真实性C |  |
|  |  |  | 独山门遗址 | 完整性E,真实性C |  |
|  |  |  | 朝阳门遗址 | 完整性D,真实性C |  |
|  |  |  | 长春门遗址 | 完整性C,真实性C | 自然风化、雨水侵蚀 |
|  |  |  | 北左甲第门 遗址 | 完整性D,真实性C |  |
|  |  |  | 后右甲第门 遗址 | 完整性E,真实性C |  |
|  |  | 明中都城十八水关遗址 |  | 完整性E,真实性C |  |
|  |  | 明中都城土城埂遗址 |  | 完整性E,真实性C |  |
|  | 禁 垣遗 址 | 禁垣门址 | 承天门遗址 | 完整性B,真实性A | 自然风化、雨水侵蚀 |
|  |  |  | 东安门遗址 | 完整性E,真实性C |  |
|  |  |  | 西安门遗址 |  |  |
|  |  |  | 北安门遗址 |  |  |
|  |  | 禁垣城墙遗址 |  | 完整性C,真实性B | 自然风化、雨水侵蚀、人为踩踏 |
|  | 明中都皇城（紫禁城）和护城河 | 皇城城门 | 午门 东华门 西华门 玄武门 | 完整性B,真实性B | 自然风化、雨水侵蚀、人为破坏 |
|  |  |  |  | 完整性C,真实性B | 自然风化、雨水侵蚀 |
|  |  |  |  | 完整性A,真实性A | 自然风化、雨水侵蚀 |
|  |  |  |  | 完整性C,真实性B | 自然风化、雨水侵蚀 |
|  |  | 明中都皇城角楼 |  | 完整性B,真实性B | 自然风化、雨水侵蚀。 |
|  |  | 明中都皇城城墙 |  | 完整性B,真实性A | 自然风化、雨水侵蚀 |
|  |  | 明中都皇城护城河 |  | 完整性A,真实性A | 环境污染 |
| 明中都宫殿 遗址 | 奉天门遗址 |  |  | 完整性D,真实性B |  |
|  | 奉天殿遗址 |  |  | 完整性E,真实性C |  |
|  | 文华殿遗址 |  |  | 完整性E,真实性C |  |
|  | 武英殿遗址 |  |  | 完整性E,真实性C |  |
|  | 东宫遗址 |  |  |  |  |
|  | 西宫遗址 |  |  |  |  |
|  | 后宫遗址 |  |  |  |  |
|  | 白玉石街 |  |  |  |  |
| 金水河 | 皇城内金水河金水桥遗址 |  |  | 完整性E,真实性C |  |
|  | 外金水河及桥梁 |  |  | 完整性E,真实性C |  |
| 重要建筑遗址 重要建筑遗址 重要建筑遗址 | 圜丘遗址 |  |  | 完整性B,真实性B | 自然风化、雨水侵蚀 |
|  | 方丘遗址 |  |  | 完整性B,真实性B | 自然风化、雨水侵蚀 |
|  | 观星台遗址 |  |  | 完整性B,真实性B |  |
|  | 钟楼遗址 |  |  | 完整性D,真实性C | 自然风化、雨水侵蚀 |
|  | 鼓楼遗址 |  |  | 完整性B,真实性B |  |
|  | 明中都太庙、太社稷遗址 |  |  | 完整性E,真实性C |  |
|  | 明中都城隍庙、功臣庙、历代帝王庙遗址 |  |  |  |  |
|  | 明中都百万仓、会同馆、国子学遗址 |  |  |  |  |
|  | 明中都中书省、大都督府、御史台遗址 |  |  |  |  |
|  | 龙兴寺 |  |  | 完整性B,真实性B |  |
| 皇陵 石刻 |  |  |  | 完整性B,真实性B |  |

** 评估说明

| 类别 | 评估等级 |  |  |  |  | 评估说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |  |
| 完整性 | 基本完好 | 存大部分 | 存小部分 | 尚有残迹 | 基本无存 | 根据遗址现状保留 完好程度进行评估 |
| 真实性 | 高 | 一般 | 低 |  |  | 根据各类工程对遗址 的干扰程度进行评估 |

5．保护规划框架

- 5.1.  规划原则

（一）保护遗存本体及其环境的完整性、真实性、延续性的原则。

（二）文物保护与城市发展相协调的原则。

（三）延续历史文脉、建设遗产城市的原则。

- 5.2.  规划目标

（一）科学认定和评估明中都皇故城及皇陵刻的内涵和价值，确立明中都皇故城和皇陵石刻可持续保护与可持续利用辨证统一的战略地位，提高社会对明中都皇故城和皇陵石刻重要历史价值和文物价值的认识。

（二）重新划定明中都皇故城及皇陵石刻保护区划，修订保护管理规定。

（三）制定遗址遗存的保护措施，并提出环境整治规划。

（四）统筹考虑明中都皇故城及皇陵石刻、凤阳府历史文化名城及范围内多类文化遗产的保护和利用。

（五）改善基础设施，完善生活服务设施，健全管理制度，切实调动居民参与保护的积极性，为向社会公众开放展示提供良好的环境及必要的管理、设施条件。

5.3. 保护对象

（一）明中都皇故城和皇陵的都城以及帝王陵寝的建筑形制和空间格局。

（二）明中都皇故城和皇陵周边历史环境风貌。

5.4. 基本策略

(一)  把遗产保护与生态环境建设结合起来，合理协调文物保护与展示利用之间的关系，探讨文化资源、土地资源和水资源等综合资源的保护与利用。

(二)  探讨整体保护方式，实现遗产的整体保护。

(三)  强调文物环境保护，整治危害文物安全、破坏文物历史风貌的建筑物、构筑物。

(四)  不改变文物原状，实施原址保护，保护现存实物原状与历史信息。

(五)  非物质文化遗产保护与物质文化遗产保护相结合，注重以人为本，谋求地方经济社会和谐发展。

5.5. 规划重点

本次规划的重点是明中都皇故城，调整原有保护区划，解决城市建设发展与文物保护的矛盾。真实完整保护明中都皇故城及皇陵石刻，使城市发展建设符合文化遗产保护总的纲领，同时又为城市建设提供依据和策略。

皇陵石刻由于考古等相关基础资料不全，有待另行进行详细规划。

6. 保护区划

- 6.1. 保护区划

6.1.1. 区划策略

（1） 根据保护内容的不同，区分控制力度，划定保护区划，实现对遗产科学、有效地保护。

（2） 保护区划要满足文物本体和相关环境的安全性与完整性需要。

（3） 要具备实际管理的可操作性，实现相关保护措施的有效实施。

6.1.2. 区划分级

依据新的《中华人民共和国文物保护法》的有关规定，结合明中都皇故城及皇陵石刻的文物内涵和环境特点，对其保护区划分为以下层次：

| 保护范围 |  | 建设控制地带 |  | 环境协调区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点保护区 | 一般保护区 | 一类建设控制地带 | 二类建设控制地带 | 一类建筑景观协调区 | 二类建筑景观协调区 | 三类建筑景观协调区 | 自然景观协调区 |

6.2. 保护范围

6.2.1．界定依据

（1）遗存现状和集中分布的情况；

（2）遗存保护的安全性和完整性。

6.2.2． 保护范围

（1）重点保护区：（面积：175.42公顷）

|  |  | 重点保护区（四至边界） |
| --- | --- | --- |
| 明中都皇故城及皇陵石刻 | 宫城（皇城） | 东、西、南、北各沿护城河外放50米处。 |
|  | 皇陵石刻 | 现有保护围墙范围以内。 |
|  | 涂山门 | 按考古确定的遗址边界南北外放30米，东西外放15米。 |
|  | 方丘 | 按考古确定的遗址边界南北外放30米，东西外放30米。 |
|  | 寰丘 | 按考古确定的遗址边界南北外放30米，东西外放30米。 |
|  | 观星台 | 按考古确定的遗址边界南北外放60米，东西外放60米。 |

（2）一般保护区：（面积： 707.84公顷）

|  |  | 一般保护区（四至边界） |
| --- | --- | --- |
| 明中都皇故城及皇陵石刻 | 明中都 皇故城 | 皇城（禁垣）：西侧到已建西环路东侧道路红线，南侧到已建长安街北侧道路红线，东侧到皇城护城河外放50米，北段向北延伸至由日精山、万岁山、凤凰山、月华峰东西相连而成的连续山体的北缘。 外廓城（外垣）：外廓城墙内城墙遗址外放50米及护城河外放50米范围内。 |
|  | 皇陵石刻 | 重点保护区范围外各延伸200米。 |
|  | 涂山门 | 同重点保护区。 |
|  | 方丘 |  |
|  | 寰丘 |  |
|  | 观星台 |  |

6.2.3．保护范围管理规定

（1）重点保护区管理规定：

1) 重点保护区内的土地使用性质变为“文物古迹用地”，归文物部门管理。

2) 区内不得进行任何有损文物本体的活动，对文物本体的的保护措施应遵循文物古迹保护规定和法规进行，不得破坏遗存现状，或对遗存构成威胁，不能进行日常保护保养之外的任何建设工程或爆破、钻探、挖掘等作业。如必须对本体实施保护工程，必须按照法定程序办理报批审定手续。

3) 严格保持重点保护区内生态、绿化、地形、水系等现状特征。

（2）一般保护区管理规定：

1) 严格控制土地使用性质，逐步将建设用地改为非建设用地。

2) 在本范围内不得有或新建任何与文物保护工作无关的建构筑物。

3) 一般保护区内的文物本体应该进行科学有效的保护，保证文物的安全。

4）必须进行的文物本体保护或文物保护相关工程必须履行规定的报批制度（按全国重点文物保护单位管理办法报国家文物局批准实施）。

5）如需建设保护工程用房，新建建筑物的体量、高度、风格不得破坏文物保护单位的历史环境

风貌；方案必须报国家文物局同意。

6）严格保持一般保护区内山河水系的现状特征，不得进行任何破坏原地形地貌、损毁植被的行为，尽量接近和还原文物本体的历史环境风貌。

6.3．建设控制地带

6.3.1．界定依据

（1）遗存可能分布区的情况；

（2）遗存重要景观通廊、重要道路轴线格局的完整性；

（3）遗存相关历史环境的完整性；

（4）遗址地所在城乡建设发展需要和趋势。

6.3.2．建设控制地带（面积：111.52公顷）

|  |  | 建设控制地带范围（四至边界） |
| --- | --- | --- |
| 明 中 都 皇 故 城 | 一类建设控制地带 | - 以涂山门至西华门的中心线为轴线，南北各外放100米宽的带状建控区； - 方丘北至玉带河、西、南各至水渠处，东至150米外小路； - 以圜丘为中心边长500米的方形区域； - 观星台西、北至独山涧，南至山坡下小路，东至外垣城东城墙。 - 以午门中心线向南至洪武门，南北主轴线东西各外放150米宽的带状建控区。 - 皇故城保护范围西侧万岁山至钟鼓楼街之间外扩80米，东侧万岁山以南至钟鼓楼街之间外扩80米（包括凤阳旧府城内部分区域）。 |
|  | 二类建设控制地带 | 以钟楼至鼓楼的中心线为轴线，南北各外放130米宽的带状建控区。 |
| 皇 陵 | 建设控制地带 | 现有保护围墙范围南北外放300米，东西外放500米。 |

6.3.3. 建设控制地带管理规定

（1）一类建控地带：（面积：364.6公顷）

1）该区具有文物保护与景观风貌控制的目的。

2）保持建控地带内重要遗存之间景观视廊的绝对通畅，严格限制建设活动。

3）控制地带内的建筑性质应以公共、文化、商业性质为主。

4）区内建筑可考虑具有一定的传统建筑风格或保持简洁统一的风格。

5）区内建筑高度控制在9米，色彩以灰色为主。

（2）二类建控地带：（面积：79.5公顷）

1）该区具有文物保护与建设控制的目的。

2）考虑到钟、鼓楼之间在历史上都城建制上的格局关系，保持建控地带内两者间视线通畅，不得进行任何有损景观效果和谐性的行为。

3）钟、鼓楼之间的道路在今后成为新老凤阳城的主要联系通道后，街道两边建筑根据规划道路红线后退，限高12米，并采用具有地方传统建筑风格的建筑形式。已有建筑要进行减高、降层和立面改造，以形成具有历史街道场景的景观通廊。

4）工程设计方案应报国家文物局同意后，报凤阳市规划局批准。

6.4. 环境协调区

6.4.1．界定依据

（1）明中都城城市格局的协调性；

（2）遗存地脉环境的完整性；

（3）生态环境的可持续性。

6.4.2．环境协调区

|  |  | 环境协调区（四至边界） |
| --- | --- | --- |
| 建筑景观协调区 | 一类建筑景观协调区 | 凤凰山以南二类建控地带以西的区域。 |
|  | 二类建筑景观协调区 | 凤淮公路以南二类建控地带以东的区域。 |
|  | 三类建筑景观协调区 | 凤淮公路以北至外垣城北城墙的区域。 |
| 自然景观协调区 |  | 外垣城外以劳山、焦山、团山、淮河、濠河为自然生态屏障的景观风貌协调和生态保护区。 |

6.4.3．建筑景观协调区管理规定（面积：3770.69公顷）

（1）该区域为外廓城保护区至皇城保护区之间的封闭区域。该区以建设控制为主要目的，兼顾中都城遗址环境。

（2）考虑现凤阳城的发展需要，该区可以作为城镇建设发展用地，但建筑密度应不大于0.8，人口密度应以外垣城内独山、日精山、万岁山、凤凰山、月华峰以南的区域环境容量为依据进行控制。

（3）一类建筑景观协调区建筑限高24米，二类建筑景观协调区建筑限高30米，三类建筑景观协调区建筑限高45米，建筑色彩及材料应与自然景色和当地传统材料相协调。

（3）新的城市建设布局在规划中可考虑明中都城市肌理，体现研究成果。

（4）部分土地保持现有耕地性质不变，严格保持现有山形水系和绿化植被。

（5）建筑景观协调区内的建设行为有地方城市规划部门审批，在审批过程中应征求文物管理部门的意见。

6.4.4．自然景观协调区管理规定

(1) 该区以保护遗址宏观地缘格局和生态环境为主要目的。

(2) 不得进行任何破坏原地形地貌的行为，加强淮河、濠河水源地管理整治，加大绿化培育力度，形成良好自然生态屏障，实现遗址地自然生态环境发展的可持续性。

(3）区内不应建设对环境生态有污染的，需要改变自然地形地貌的体量规模过大的项目。

(4）该区内的建设行为应由当地城市规划部门审批，并应征求文物部门的意见。

- 6.5. 明凤阳府历史文化名城保护区

(1）尽快编制完善凤阳历史文化名城保护规划，其保护和建设以此规划为准。

(2）历史文化名城保护规划应与本规划相衔接。

- 保护措施

  - . 保护原则与策略

7.1.1. 保护原则与目标

（1）保存文物遗址真实性和完整性。

（2）按照保护要求谨慎选择使用保护技术，尽可能减少干预。

（3）注重文物本体和相关环境的整体保护，实现长久、完整的保存遗址及其环境真实的历史信息。

7.1.2. 规划策略

（1）积极制定本体保护措施，提高措施的科学有效性。

（2）采取保护工程措施与生态措施相结合的技术手段防治自然破坏因素。

（3）加强管理，减少和杜绝人为因素对遗存的破坏。

7.1.3. 实施规定

（1）所有保护措施的运用必须建立在各遗存具体问题的实际调研和科学分析的基础上，技术方案必须确保遗产本体的安全性，工程工艺要提交试验数据，须经主管部门组织专家论证通过。

（2) 在制定各重点文物遗存的具体保护措施时，必须采取谨慎的态度。在保护措施和技术不够成熟的情况下，首先考虑简易有效、具有可再处理性的措施。

（3) 每一项工程都应当具有明确的针对性和预期的效果，任何防护加固措施都不得对遗存造成损伤，不得影响遗存本体外观。所有技术措施都应归档保存。

（4）列入规划的保护工程必须委托具备文物保护工程甲级资质的单位进行专项设计，工程设计必须符合相关工程的行业规范，依《文物保护工程管理办法》要求，履行管理报批审批程序后方可实施。

- 7.2. 本体保护措施

7.2.1．皇故城遗址区

（1） 加强日常保养

1）对于明中都皇故城内所有现存遗址，进行日常保养。

2）加强严密监测，及时观测文物保存现状的变化情况，并按照有关规范实施保养工程。

（2） 防护加固工程

对明中都宫城（皇城）城墙南段和西段已产生裂缝、残损，砖墙缺失严重的城墙体，为防止自然风化造成进一步坍塌、销蚀和边坡失稳等破坏，实施本体加固，修补残损壁砖，加固方案须经专家论证、通过后方可实施。

（3） 清理回填保护

1）对已经明确的仍有地上遗存的重要建筑遗址，圜丘、方丘、涂山门、观星台、钟楼等遗址按照考古确定的范围，进行适当的清理、采取覆土回填方式保护，恢复地面上一定体量和高度；对其遗址边界，采用绿化与铺地相结合的方式进行地面标识性显现，展示遗址原有规模和平面形制。

2）根据考古和研究计划的进一步深入实施，对其它尚有地面遗存的禁垣城墙、外垣城墙遗址以及保留地下遗存的重要建筑遗址，逐步进行清理，迁除已叠压的对文物本体产生危害的现代坟或建、构筑物，并在清理后及时采取相应回填保护措施。

3）覆土表面应植草绿化，防止水土流失。

（4） 本体保护工程

1）组织专家对午门现有的保护修缮方案和2008年午门遗址部分塌落情况进行重新评估，弥补修缮失当技术，重新制定保护工程方案，进行抢救性保护。该工程方案须经专家论证、通过国家文物局审批后方可实施。

2）在西华门遗址已有的保护措施基础上，重新评估结构稳定性，提出下一步西华门及其马道的保护工程方案。该工程方案须经专家论证、通过国家文物局审批后方可实施。

（5） 限制扰土深度

1）对明中都皇城遗址区范围以内，为保护奉天殿等重要建筑遗址的地下遗存部分不受损害，该区域内除展示工程、道路工程涉及的土地外，限制扰土深度为0.3米。

2）将超过该深度的耕作物改为适合当地气候的浅根植物，作为遗址区绿化并结合考古后的清理回填保护实现皇城遗址区的全面展示。

（6) 金水河整饬工程

1）整饬外金水河，清理加固河岸，铺砌河床两侧护岸和底砖。

2）通过考古清理内金水河，逐步疏通完善内金水河水系。

（7） 排水防渗工程

1）在皇城西墙和南墙午门以西段，保留较为完整的的城墙体上方设置排水槽，疏导雨水，防止大量落水可能导致的坍塌危害。

（8） 保护散落文物构件

1）对明中都内已发现的散落建筑构件，进行清理与确认。能够确定其位置的在对所属文物遗存本体进行相应的保护措施后，归复原位。

2）对不能确定位置或所属文物遗存的构件，按照可移动文物的保护、保存和管理规定，集中收集到文物管理部门，将来进入遗址博物馆进行陈列展示。

（9） 规范保护档案，完善档案保存

1） 完善文物档案，尽最大可能记录考古资料。

2） 根据国家文物局保护档案规范要求，整理完善保护档案，提高档案的系统性与规范性。

3） 实现保护工程资料数据的及时采集存档。

4） 采取数字化处理与硬拷贝资料同时保存的方式。

7.2.2． 皇陵遗址区

（1) 加强日常保养

1）对于明中都皇陵内所有现存遗址，进行日常保养。

2）加强严密监测，及时观测文物保存现状的变化情况，并按照有关规范实施保养工程。

（2）防护加固工程

对皇陵的陵台封土，为防止自然风化及落水造成塌落破坏，砌筑坟丘护土墙实施加固。

（3） 清理回填保护

1）对掩埋在地下的皇陵三套城垣以及主轴线上的各个主体建筑遗址和其它陵寝附属建筑遗址，按照考古和研究计划的实施，探明明确范围。采取逐步进行清理，迁除已叠压的对文物本体产生危害的建、构筑物或耕作物。

2）在清理后及时采取相应回填保护措施。对其遗址边界，采用绿化与铺地相结合的方式进行地面标识性显现，展示遗址原有规模和平面形制。

3）覆土表面应植草绿化，防止水土流失。

（4） 限制扰土深度

1）对明中都皇陵遗址区范围以内，为保护城垣以及神道上重要建筑遗址的地下遗存部分不受损害，该区域内除展示工程、道路工程涉及的土地外，限制扰土深度为0.6米。

2）将超过该深度的耕作物改为适合当地气候的植物，作为遗址区绿化并结合考古后的清理回填保护实现皇陵遗址区的全面展示。

（5）排水防渗工程

通过考古清理、疏通皇陵陵区原有水系，整饬金水河，有组织进行陵区排水设计，防止雨季或洪水对皇陵神道、石刻及其它地下遗址的浸泡破坏。

（6） 保护散落文物构件

1）对皇陵内已发现的散落建筑构件，进行清理与确认。能够确定其位置的在对所属文物遗存本体进行相应的保护措施后，归复原位。

2）对不能确定位置或所属文物遗存的构件，按照可移动文物的保护、保存和管理规定，集中收集到文物管理部门，将来进入遗址博物馆进行陈列展示。

（7）规范保护档案，完善档案保存

1） 完善文物档案，尽最大可能记录考古资料；

2） 根据国家文物局保护档案规范要求，整理完善保护档案，提高档案的系统性与规范性；

3） 实现保护工程资料数据的及时采集存档；

4） 采取数字化处理与硬拷贝资料同时保存的方式

7.3. 本体防护措施

7.3.1. 公布保护区划与界标

（1） 本规划界划后的保护范围、建设控制地带在通过行政审批程序后，由安徽省人民政府公布。公布的保护范围边界应落实界标和标志牌。

（2）标志说明牌制作应符合《中华人民共和国文物保护法实施条例》和《全国重点文物保护单位保护范围、标志说明、记录档案和保管机构工作范围（试行）》要求。

7.3.2. 设置保护围栏

（1）为防止人畜对皇城和皇陵现有重点遗址造成破坏，规划中对保护范围设置保护围栏。

（2）围栏形式应与文物整体环境相协调，围栏制造要满足强度安全、造型简洁、视线通透、色彩和谐4项要求。

7.3.3. 调整土地使用性质

（1）调整保护范围内土地性质为“文物古迹用地”或“文物资源保护用地”。

（2）一类建设控制地带内土地利用性质根据遗址公园规划进行调整，面积364.6公顷。

（3）规划范围内土地性质调整应纳入凤阳县城镇规划体系解决。

7.3.4. 建立监控体系

（1）规范与完善日常监测维护制度，日常维护工作中应做准确详细的监测记录。

（2）重点遗址应配置专人守护，建立定期巡查制度。及时查禁破坏皇故城和皇陵的活动，制止     破坏遗址及其环境的行为。

（3）建立现代化安防预警系统，提高防范能力。

7.3.5. 制定应急预案，提升预警能力

（1）根据相关法规与文件，修订和完善全套安全防范管理措施，制定《安徽省凤阳县明中都突发事件应急工作管理办法》的应急预案。

（2）应急预案内容应包括应对诸如暴雨、洪水、盗掘等各种突发破坏情况发生，提升应急预警能力等。

8．环境规划

8.1. 环境保护

8.1.1. 环境质量标准

（1）防治规划范围内的环境污染，包括物质污染（大气污染，水污染）与能量污染（噪声，热干扰，电磁波干扰等），使之符合或超出相应国家标准。

（2）规划规定大气、水、噪声、放射防护标准按照风景名胜区标准执行，土壤标准按照自然保护区标准执行。

8.1.2. 环境保护措施

（1） 清理文物保护区划内的环境污染，包括物质污染（大气污染，水污染）与能量污染（噪声，热干扰，电磁波干扰等）。

（2） 清理任何类型的固（液）体废弃物，拆迁有可能造成环境污染（如产生污水，废气或有害气体，噪声，废弃物等）的企业。

（3） 全面开展自然环境质量监测，内容包括：空气质量、地表水和地下水质量、土壤质量。

8.2. 生态保护

8.2.1. 保护原则与目标

（1） 强调文物环境保护，注重文物保护与生态保护相结合，保护景观环境。

（2） 将生态保护和环境规划，生物多样性保护，土地利用规划，旅游业发展等协调一致。

（3） 生态保护目标是尽可能维持当地生态系统的稳定性，尽可能解决文物保护区内生态破坏问题，保护目标包括原生态环境恢复，水土保持，水源涵养，增加植被覆盖率。

（4） 明中都皇城和皇陵石刻的生态环境保护有赖于整个老山-庙山-焦山-团山-滈河-淮河山水生态环境的改善，建议在更大范围的环境控制区内采取有效的治理保护措施，使其成为明中都皇故城和皇陵的生态屏障，保障整个生态体系向良性循环反展。

8.2.2.  恢复原生态环境

（1）将无公害农业、绿色农业、观光农业、特色农业作为遗址区内农业发展的主要方向。高度重视农业技术的应用，提高农业生态系统的综合生产力，提高农业经济收入，妥善解决遗产保护与生态保护、农业生产，经济发展以及人口安置的矛盾。

（2）对于遗址区内的金水河、独山涧、玉带河、滈河、淮河以及其它水渠、池塘等水系进行疏挖治理，恢复水岸和水生植被，补充清洁水，改善水质。

（3）使用生态技术和生态工程，通过园林绿化和耕作物遗植群重建，对遗址区内的生态系统重建，修复原生态系统的结构和功能以及相关的物理化学和生物特性，发挥其应有的作用。

（4）建立相应的监控机制和功能评价体系，对明中都皇城和皇陵遗址区范围内进行持续的测定和调控。进行环境容量测算，为生态环境保护提供客观数据支持。

8.2.3. 生态景观规划要求

（1） 景观环境工程应尽可能与生态保护，环境保护措施相结合。

（2） 环境景观设计必须以历史环境或地理特色自然环境为依据，再现明中都历史风水格局，避免景观设计呈现城市园林化。

（3） 景观设施在外形上应尽可能简洁，小型，材料选择要同时具备可是别性和环境和协性。

（4） 绿化植被品种应保持地方性，历史性和遗产保护要求。

（5） 植被绿化应满足空间景观功能要求。

8.3. 环境整治

8.3.1.  整治目标

（1） 环境整治应清除明中都遗址区范围内一切不合谐因素，消除保护范围和一类建设控制地带内的现代人工痕迹。

（2） 规划依据整体保护遗产文化价值的需要，模拟修复部分遗址历史环境。

8.3.2. 建筑物、构筑物拆除和改造

（1）清理重点保护区内所有建筑物，迁移原宫城（皇城）内居民至重点保护范围以外。

（2）逐步拆除一般保护区内的现代建筑物，恢复山体原有绿化植被。

（3）拆除一类建控地带内的现代建筑物。

（4）清理二类建控地带内与景观要求不符的现代建筑物，对可保留建筑进行减层、降高和立面改造。

8.3.3. 周边城市道路系统调整

（1）将原来穿越钟、鼓楼的过境公路——凤淮公路向南平移300米进行改道，减少过境公路对钟、鼓楼遗址景观通廊的影响。

（2）将原来明都城通向皇陵的道路向西平移150米，移至与皇陵神道重合的位置，以保证从皇陵中轴线进入陵区，尊重和体现皇陵原有陵寝格局。

8.3.4. 疏通水系

（1）沟通独山涧至皇城金水河的水系，使其成为活水循环系统。

（2）尽可能扩大建筑景观协调区的水域面积，水域调整宜充分结合地形，利用原有沟渠和水塘。

8.3.5. 基础设施调整

（1）保护范围内按照遗址公园要求对基础设施重新统一规划设计，对现状进行调整改造。

（2）除特殊情况外，保护范围和建设控制地带内所有基础设施管线一律埋地处理。

（3）对皇城、皇陵遗址区结合自然地形，进行排水组织，结合展示环路修建排、渗水设施。

8.3.6. 垃圾处理

（1）保护范围和建设控制地带的垃圾处理应纳入村镇建设统一规划。

- 8.4. 社会居民调控

8.4.1. 居民搬迁

（1） 整体搬迁宫城（皇城）内居民。

（2） 规划搬迁居民住户270余户，1300余间，迁建面积2.6万平方米。搬迁计划由当地城建规划部门统一解决。

8.4.2. 企事业单位搬迁

搬迁保护范围和一类建设控制地带内的企事业单位，对于符合管理规定的单位，可以安置在二类建控地带和建筑景观协调区范围内。

9. 考古及研究规划

9.1. 规划目标

为深化文物保护规划、合理协调城镇建设关系，规划要求相关考古部门应尽快落实下列工作，提供保护规划和工程的编制依据。

9.2. 考古发掘计划

9.2.1规划要求

（1）全面深入的进行历史研究、考古普查，健全文物档案。

（2）强调考古发掘的保护意识。

9.2.2. 规划对策

（1）地方文物主管部门应根据本规划实施需要分期制定考古发掘计划，并报国家文物局批准。

（2) 考古发掘应遵守《考古发掘管理办法》相关规定。

（3) 强调考古发掘的保护意识，实施保护工程前必须进行必要的考古工作。

9.2.3. 考古计划

（1）从城市考古的角度，对明中都皇故城和皇陵地上和地下遗存的留存状况（包括遗存内涵、分布边界、损毁程度）作出明确评估。要求尽可能探出明中都时期皇故城的皇城（禁垣）、外廓城（外垣）及皇陵的三道方城、城门址、御道、重要建筑物位置等有关整体格局的要素分布情况，提供评估报告，深入增补编制以上文物的价值等级，以此分别提出保护要求。

（2）建立基础考古资料和完整测绘图纸，为保护工程提供具体依据。

（3）利用环境整治后的有利条件，继续开展重点遗址的考古发掘，深入研究明中都的都城建设和陵寝制度，为深化保护规划和展示规划提供依据。

- 9.3. 研究工作计划

9.3.1. 计划要求

（1)  保护研究：为防止自然力的破坏，应逐步展开科学技术的研究工作，深化保护措施。

（2)  考古研究：整理相关考古资料，开展学术交流，继续深化明中都皇故城和皇陵石刻文化价值研究。

9.3.2. 研究计划

（1）在已有《明中都研究》、《明中都》的考古勘察研究成果的基础上，继续抓紧整理、出版考古成果，通过高质量的出版物和宣传品宣传，扩大遗产影响，为遗产保护创造有利条件。

（2）考虑到明中都宫城（皇城）是明中都遗存中，保留最完整、遗存分布最集中、代表性最强，在明中都考古和研究领域具有突出的地位。规划建议，在宫城（皇城）和皇城（禁垣）附近设立明中都考古工作站，建设集文物保护、考古研究及明中都资料信息中心为一体的综合科研基地。

考古工作站的功能、规模、选址与设计应与明中都遗址博物馆统一考虑。

- 9.4. 考古计划实施分期

9.4.1. 近期：

（1）对皇城墙北段、东段及午门以东的南段和皇城内的奉天殿等重要遗址，进行全面考古勘探和发掘，尽快揭示、清理地上及地下遗存，采取相应的保护措施后，与展示规划相结合，形成展陈体系的核心部分。

（2）对禁垣城墙、午门以南御道上的重要建筑遗址进行考古勘探和发掘，确定禁垣城墙及其四座门址以及外金水桥、端门、太庙、社稷坛等重要建筑遗址的位置和边界。

（3）对皇陵神道上的建筑遗址进行全面考古勘探和发掘，尽快揭示、清理享殿、东西庑等建筑遗址的地上及地下遗存，采取相应的保护措施后，与展示规划相结合，形成展陈体系的核心部分。

9.4.2. 远期：

（1）对外垣城墙进行考古勘探和发掘，确定外垣城墙及九座门址的位置和边界。

（2）对皇陵三道方城——皇城、砖城、土城城垣进行考古勘探和发掘，确定它们的位置和边界。

10. 利用规划

- 10.1. 利用原则、目标及方式

10.1.1. 利用原则

（1）坚持以社会效益为主促进社会效益与经济效益协调发展；

（2）坚持科学、适度、持续、合理的利用；

（3）注重环境优化，改善交通条件，为遗址保护和观众接待提供便利；

（4）深化研究，提高展示手段，充分揭示遗址的历史文化内涵，增强可观赏性。

10.1.2. 规划目标

充分展示遗产完整的文化价值和历史信息，努力提高游客管理水平与服务质量，广泛动员本地居民与全社会对遗产保护的关心和支持，不断扩大明中都皇故城和皇陵石刻的影响力，建成由明中都皇故城和皇陵石刻本体、历史环境组成的特色鲜明、主题明确，反映宏伟都城建制和严整陵寝格局的旅游景点。

10.1.3. 利用策略

(1）正确处理经济建设、城镇发展、生态环境保护、文化资源利用之间的关系，谋求经济增长同自然生态和人文生态的良性互动、协同共进。实现经济效益、社会效益、生态效益、人文效益的统一；

(2）通过建设明中都宫城（皇城）遗址公园及遗址博物馆，对遗产地涉及的土地、生态和文化资源进行综合协调、合理分配，达到长期有效利用。

(3）明中都皇故城和皇陵石刻的保护展示是凤阳县旅游规划的重要组成部分。通过发展旅游，将打造生态与人文意义上的现代服务业，带动地方经济，实现文化旅游的可持续发展。

10.1.4. 基本要求

(1）展示规划主要根据遗存保护的安全性、文物类型的代表性、遗存保存的完整性、真实性、可观赏性和交通服务条件等综合因素进行策划；

(2）不可移动文物一律实施遗址保护性展示，所有用于明中都皇故城和皇陵石刻展示服务的建筑物构筑物和绿化的方案设计必须在不影响文物原状、不破坏历史环境的前提下进行；

(3）遗址展示设施在外形设计上要尽可能简洁、造型抽象、淡化形象、缩小体量；材料选择          既要与遗存本体有可识别性、又须与环境获得和谐，并尽可能具备可处理性；

(4）游客服务设施内容应严格限制。遗存展示的环境设计不得采用城市园林设计手法，设计效果应尊重历史场景和地域特征，不宜大面积人工绿化；

(5）不可移动文物展示的开放容量应以满足文物保护要求为标准，必须严格控制。

10.2.  利用措施

10.2.1. 建设遗址公园

(1）按照遗址保护和生态保护相结合的原则，对明中都皇故城采用集遗址本体保护、历史环境修复、生态环境建设为一体的遗址公园方式，充分保护遗址本体及其环境，全面展示明中都的文化遗产价值。

(2）明中都遗址公园以宫城（皇城）为中心，以明中都城内的宫城（皇城）城墙、午门、西华门、护城河、御道、钟、鼓楼、涂山门、观星台和城外的方丘、圜丘为重点，以月华山、凤凰山、万岁山、日精峰为山水屏障的明中都遗址自然文化景观环境。通过生动、直观的场景效果，实现对遗址文化价值最充分的展示和最合理的利用。

10.2.2. 建设遗址博物馆

(1）规划设立遗址博物馆，妥善保存和科学研究明中都重要遗存和文物，充分揭示和广泛传播其文物价值，系统向公众展示明中都的历史文化内涵。

(2）明中都遗址博物馆作为明中都遗址公园的重要组成部分，不仅是明中都遗址管理、研究机构所在地，也是明中都保存并传播历史信息，发挥社会效益的重要场所。

10.2.3. 加强宣传力度

(1）通过积极的宣传教育，不断提高明中都皇故城和皇陵石刻的社会效益，推动当地经济社会的全面、协调和可持续发展；

(2）充分运用网络发布、媒体等各种宣传教育手段，加强明中都皇故城和皇陵石刻在全国范围的传播能力；

(3）编制适合于不同领域、不同读者、不同题材的各种宣传品，如介绍明中都皇故城和皇陵石刻的历史、文化的通俗读物影像资料等相关电子出版物。

10.2.4. 完善教育手段，推动协调发展

(1）采用不同形式对当地中小学生进行明中都皇故城和皇陵石刻文物价值及保护意义的宣传，增强青少年文物保护意识；

（2）广泛动员地方及社会关心并支持明中都皇故城和皇陵石刻保护工作，充分发挥新闻媒体和群众监督作用。

- 10.3. 展陈体系

10.3.1. 展示内容

展陈体系主要由明中都遗址展示区和皇陵遗址展示区两大部分组成。皇城遗址展示区以“宫城（皇城）遗址公园”为核心，包括遗址现场、遗址背景环境和遗址博物馆；皇陵遗址展示区包括皇陵遗址现场及其陵区背景环境。

10.3.2. 展示方式

(1）宫城（皇城）遗址展示区主要展示方式为：遗址现场展示、遗址地面标识性展示、遗址博物馆展示、遗址公园展示、遗址环境风貌展示。其中遗址博物馆展示手段要多样化，采用高科技“虚拟现实”等手段来再现明中都兴建、废弃、延续的过程。运用模型、效果图、三维动画、互联网等现代化的手段对明中都浩大的都城建设史进行全方位展示和宣传。

(2）皇陵遗址展示区主要展示方式为：皇陵建筑遗址及神道石刻等遗存现场展示、遗址地面标识性展示和陵寝区环境风貌展示。

10.3.3. 开放范围

规划开放保护范围和一类建设控制地带的范围，规划规模约 1300 公顷。

10.3.4. 展示结构

(1） 以皇城遗址区和皇陵遗址区为展示结构中的两大主要分区。结合遗址所依托的自然景观，使之形成分别展现我国明代早期都城建制和帝王陵寝制度，以及它们在选址上体现出的古人理想风水选择理念的典范实例。通过合理布局组织，使明中都皇城遗址展示区及皇陵展示区在空间上实现“点、线、面”的有机结合，全方位展示遗址及其相关环境。

(2)皇城遗址展示区：

以“皇城遗址公园”为展示区的核心，结合其它遗址点，实现“点、线、面”的全方位展示。

点：以皇城城墙遗址及其午门、西华门、涂山门等重要门址、方丘、圜丘、观星台、钟、鼓楼等重要建筑遗址以及明中都遗址博物馆为展示重点。

线：以午门至洪武门、涂山门至西华门、钟楼至鼓楼三条中都城内重要城市轴线为主要景观通廊，从空间上再现中都城严整的城市格局。

面：

宫城（皇城）——以护城河围绕的整个宫城（皇城）遗址区作为遗址公园，按照城市遗址公园的模式露明展示，由现场展示区、遗址模拟展示区。

皇城（禁垣）——通过对皇城北面以月华山、凤凰山、万岁山、日精峰为自然依托的山水要素的保护，实行生态化的保护性绿化，形成以展示明中都自然文化景观和古人都城风水格局的生态景观展示区。

外廓（外垣）——通过考古工作，全面探明外垣城边界和门址位置，进行回填后的地面标示性展示，并沿城内缘修建环形外垣城展示路线，显现整个明中都城遗址完整规模和格局。

(3）皇陵遗址展示区：

点：以皇陵重要遗存神道石刻、坟丘、皇陵碑、无字碑等重要遗址为展示重点。

线： 以棂星门至坟丘的皇陵神道作为主要参观流线，再现中国古代帝陵陵寝制度的轴线秩序。

面：通过考古工作，全面探明皇陵的皇城、砖城、土城三道方城边界，通过回填后的地面标示性展示，并沿城内缘修建环形展示路线，显现明中都皇陵完整的陵寝制度的规模和空间格局。

辅助陈列：在陵区内选择一处殿址，通过考古和研究，探讨复建遗址保护厅并兼具辅助陈列功能的可行性。

10.3.5. 交通组织

(1）出入口

宫城（皇城）遗址区：由涂山门、洪武门、东安门三个方向进入核心展示区“皇城遗址公园”，其中午门为宫城（皇城）遗址公园游客的主入口，西华门、东华门为辅助入口。

皇陵遗址区：出入口设一处，即位于皇陵原大门，经规划后改为棂星门的位置进入展示区。

（2）游览路线

午门     御道     钟鼓楼历史文化街区     洪武门

皇城遗址公园                外垣城内环线（方丘、观星台、龙兴寺）

（起点）          西华门      涂山门      外垣城内环线（方丘、观星台、龙兴寺）

御道      钟鼓楼历史文化街区      洪武门

圜丘      皇陵遗址展示区（终点）

- 10.4. 遗址公园

10.4.1. 规划要求

(1）遗址公园的规划指导思想必须与本规划一致，主题为明早期首座都城遗址公园。

(2）遗址公园规划原则必须注重遗产生态保护与观赏农业、特色农业的有机结合，兼顾遗产保护与地方经济的和谐发展，惠及遗产地居民。

(3）遗址公园所设计工程必须确保遗址本体安全，环境工程必须满足保护区划管理规定。

(4）遗址公园的修复必须以考古探查工作为前提和依据，修复工程不得对遗址原生地层造成任何破坏。

10.4.2. 规划管理

(1) 根据保护规划要求，编制《明中都宫城（皇城）遗址公园总体规划》和《明中都宫城（皇城）遗址公园修建性详细规划》，核心区规划范围153.7公顷，规划成果要求按照规定程序报批。

(2）遗址公园的设计资质和工程施工资质应符合《中华人民共和国文物保护法实施条例》的规定，同时具备文物保护工程甲级资质的建筑工程设计甲级资质。

10.4.3. 设计要求

(1) 遗址公园利用设施形式设计要与遗址环境相和谐。

(2) 遗址公园景观环境设计要与遗址文化内涵相吻合。

(3) 遗址公园的解说系统要充分揭示遗址文化价值。

(4) 遗址公园的服务系统设计要符合国际标准。

10.4.4. 经营模式建议

遗址公园的利用和经营管理权归属遗址管理机构。

- 10.5. 遗址博物馆

10.5.1. 功能要求

遗址博物馆的功能主要包括展览、文物库房、考古研究、游客服务、遗址管理与办公。

10.5.2. 选址与规模

规划将遗址博物馆选址位于皇城（禁垣）承天门外与一般保护范围边界之间的用地内。建筑面积为3000平方米。

10.5.3．设计要求

(1）限制博物馆高度，以规划选址地坪为准，限高不得超过6米。

(2）建筑外观应该尽量淡化形象，与遗址整体环境相协调。

(3）建筑设计应尽量采取适宜于当地条件的生态技术与材料，降低博物馆的日常运营和管理成本。

(4）博物馆内部展陈设计应尽量采用多媒体等现代科技手段，全方位综合展示遗址及出土文物。

- 10.6. 利用设施

利用设施主要包括交通设施、展示设施和服务设施。

10.6.1. 交通设施

完善交通设施建设，包括道路和停车场等。

(1）道路

1）车行展示道路：

皇城（禁垣）利用现有西禁垣路和长安街，增加外垣城环线道路，修建涂山门——西华门展示道路，展示道路宽30米，修建午门——洪武门——圜丘的展示道路，展示道路宽60米，延长原有道路通往观星台遗址。

改建并拓宽宫城（皇城）至皇陵的道路为通往皇陵遗址区的展示道路。

2）步行展示道路：

宫城（皇城）遗址公园内部沿城墙修建步行展示道路，道路材质以砂石路面为宜，兼具排水功能。

皇陵遗址区沿棂星门至坟丘的神道修建步行展示道路，道路材质以砂石路面为宜，兼具排水功能。

(2）停车场

停车场设计形式应结合明中都皇故城和皇陵石刻周围的景观要求，地面采用生态式植草砖铺地，禁止使用大面积混凝土或沥青地面。规划公共停车场4处，分别位于宫城（皇城）遗址公园外承天门内的道路东侧，西安门内的道路北侧，东安门内道路南侧，皇陵遗址区棂星门西北处，面积分别为700、500、500、500平方米。

10.6.2. 展示管理设施

完善展示设施建设，包括建设展示管理服务用房、解说牌示系统、设置自动语音解说等。

（1）展示服务中心、管理服务中心

皇故城遗址区的展示和管理服务中心集中设置在皇城遗址博物馆内，在现有文管所的位置设置文物管理站。

皇陵遗址区的管理服务中心在棂星门入口以南设置，建筑面积300平方米。

（2）解说牌示

标识系统是明中都皇城和皇陵石刻中引导人们参观的指示牌和说明牌。应建立起一套符合文物历史环境的标识系统。明中都皇城和皇陵石刻内部牌示系统应统一设计、简洁清楚，风格色调应与环境协调。

牌示系统包括导游图、说明牌、指路牌、警示牌等，采用文字和图片相结合的方式，力求清晰、准确的传达丰富信息，激发观众的兴趣，更深刻的理解文物的历史和价值。各种公共符号应该采用国际上通用的做法，便于识别。

（3）语音解说

完善电子语音讲解系统，引导多媒体导游系统，提高服务的科技含量。在主要参观点处设置小型声控放音机，在游客接近时自动播放语音解说和背景音乐，烘托气氛。

10.6.3. 服务设施

完善游客服务设施建设，包括展示区内公共厕所、必要的休憩措施、服务点和集散广场等。

（1）公共厕所

在宫城（皇城）遗址公园内设置可拆装环保厕所2座，在皇陵遗址区设置公共厕所1座。厕所的位置应便于寻找又不突出，与遗址环境相协调。

（2）休憩设施

主要为游客提供遮阳、挡雨和休息场所。要求位置得当，数量合理，美观实用。

- 10.7. 游客管理

10.7.1. 游客容量控制

（1）不可移动文物的开放容量应以满足文物保护要求为标准，必须严格控制。

（2）经规划测算，皇城遗址公园一次性游客容量不得大于8770人，日游客容量不得大于26300人。年游客容量不得大于315.6万人。皇陵遗址区一次性游客容量不得大于250人，日游客容量不得大于1500人。年游客容量不得大于22.5万人。

10.7.2. 加强游客管理

（1） 游客管理水平提升：建议委托专业部门制定游客管理专项规划。提升游客管理水平，提高服务人员的综合素质和能力。

（2） 游客管理信息检测：监测年、日、时段游客量，监测游客安全状况。

（3） 规范游客行为：制定游客须知，设置警示牌和指示牌，降低对明中都皇故城和皇陵石刻的干扰程度。

10.7.3.  提高游客服务水平

（1） 设计和配置完善、便利的游客服务设施，提供如售票、咨询、寄存、团队接待、多语种服务和语音服务等各项服务。

（2） 关注游客需求，设立游客满意问卷调查，及时提供游客服务需求。

11. 管理规划

# 11.1.  运行管理

# 11.1.1. 管理策略

# 加强管理、制止人为破坏是实现明中都皇故城和皇陵石刻有效保护和合理利用的基本保障。

# 应严格执行“不改变文物原状”的原则，严格执行文物保护工程管理工作程序。有效落实保护总体规划，完善管理内容，加大遗址总体保护力度。加强工程管理、监督和评估规划实施进展，提高保护设施建设水平。全面建设职工队伍，提高职工综合素质和业务技能，改善遗址的保护与管理水平。大力加强综合管理的力度和科技含量，为明中都皇故城和皇陵石刻的有效保护和合理利用提供基本保障。

# 11.1.2.  管理机构

# 健全和完善现有管理机构，明中都皇故城和皇陵石刻的管理机构为凤阳县文物管理所。

# 凤阳县文物管理所负责明中都皇故城和皇陵石刻的维护修缮、调查研究、安全保卫、藏品保管、宣传陈列、游客组织等工作，保证明中都皇故城和皇陵石刻的日常运行。凤阳县文物管理所的人员编制应当结构合理、满足工作正常开展。

# 同时进行管理人员培养计划，增加考古、历史、文物保护等方向的人员培养，提高文物保护的持续性。

# 11.1.3. 管理规章

# 政府相关行政部门应尽快编制《凤阳县明中都皇故城和皇陵石刻保护管理条例》，并公布实施。建立监督机制，检测《条例》实施情况。

# 《凤阳县明中都皇故城和皇陵石刻保护管理条例》作为明中都皇城和皇陵石刻保护和管理的地方行政法规，主要内容应包括：保护区划、管理体制与经费、保护管理内容与要求、奖惩与处罚等。

# 编制其他管理规章制度，包括明中都皇故城和皇陵石刻日常管理规章、安防条例、应急预案、游客守则等。

# 11.1.4. 日常管理

# 凤阳县文物管理所日常管理主要工作内容为：

# 保护保养可移动文物与不可移动文物；规范与约束游客、工作人员行为；提高展陈质量、营造良好的参观环境。

# 建立定期巡查制度，及时发现并排除不安全因素。

# 做好经常性保养维护工作，及时化解文物所受到的外力侵害，对可能造成的损伤采取预防性措施。

# 建立自然灾害、遗存本体与载体、环境以及开放容量等监测制度，积累数据，为保护措施提供科学依据。

# 开展日常宣传教育工作，协调、规范游客行为，加强和巩固居民文物保护意识，鼓励居民参与文物保护协助工作。

# 进行绿化保养、清理卫生、整治环境工作。

# 11.1.5. 档案管理

# 逐步完善考古调查档案、文物档案和陈列档案，建立科学的登陆制度。科学建档应该采用最新的科技技术，采用计算机保存数据，用数码相机记录形象，用网络来交换数据实现共享，全方位的体现文物的价值。

# 11.1.6. 宣传教育

# 通过积极对外扩大宣传，不断提高明中都皇城和皇陵石刻的社会知名度和社会影响力，实现社会效益和经济效益可持续发展。制定并实施明中都皇城和皇陵石刻文化遗产宣传、出版计划，包括建设主题网站，编制、出版印刷品读本，制作多媒体光盘宣传品等。

# 开展日常宣传教育工作，加强文保知识宣传，以自身的示范行动，提高当地居民的文保意识。争取多方文化事业单位、政府机构和教育机构的合作，采用不同形式对当地公民进行遗址的文物价值保护意义的宣传和教育。

# 11.2. 工程管理

# 11.2.1. 工程管理

# 按照2003年中华人民共和国文化部令第26号《文物保护工程管理办法》， 履行管理报批手续；

# 按照国家文物局文物办法[2003]43号《文物保护工程勘察设计资质管理办法（试行）》、《文物保护工程施工资质管理办法（试行）》，实施所有保护工程的勘察设计与施工管理；

# 按照《中华人民共和国文物保护法实施条例》第十五条，执行非文物保护工程的资质管理。

# 11.2.2.  工程规划要求

# 凡在保护范围和建设控制地带内新建的保护、展示、管理等工程项目应满足下列要求：

# （1）必须满足遗产保护的安全性要求；

# （2）尽可能满足遗产环境的和谐性要求；

# （3）必须严格控制新建工程的建设规模，体量宜小不宜大；

# （4）新建工程设计抗震烈度按照8度抗震设防；

（5）建筑造型应避免与遗产的历史时空出现“错位”现象，避免不恰当的建筑表现手法，力求简洁得体。

12.城市规划建议

# 12.1.  土地利用分区

# 鉴于明中都皇故城和皇陵石刻属于“全国重点文物保护单位”，应按照文物保护单位的保护等级，将皇故城和皇陵重点保护区用地性质改为文物古迹用地，其使用管理要求应按照文物法要求执行。

# 原有凤阳县城已经被列入省级历史文化名城，遵循历史文化名城的管理要求。

# 外垣城内用地保持现有用地性质不变，工业区不允许加大建筑容积率和密度，耕作区保持耕地性质。

# 12.2.  城市总体规划建议

# 明中都皇故城具有无可质疑的历史价值，是凤阳县城市发展中不可再生的重要文化资源，通过有效保护与利用，必将成为凤阳县城市发展功能中的重要组成部分，故建议城市总体布局进行以下调整：

# （1）在凤阳县城市总体规划中，结合皇故城的文物利用功能，通过建设遗址公园，逐渐在宫城（皇城）范围内形成文物展示、文化休闲和旅游服务的核心区，使文物保护与地方经济获得合理结合。

# （2）加强一般保护区内月华山、凤凰山、万岁山、日精峰的山体保护性绿化，作为城市绿化景

# 用地，为皇故城遗址提供良好的景观风貌背景，同时为城市提供良好的生态景观环境。

# （3）凤阳县城市总体规划结合地方经济和人口发展的要求，建议在土地利用规划中的城镇发展用地上进行凤阳县新城规划。新城规划应保持低层高密度的开发模式，尽可能的保持与原凤阳县历史文化名城风貌的协调。

# （4）在保护规划中确定的环境协调区应采取生态环境保护措施，对明中都遗址和凤阳县形成更大尺度的环境风貌协调和生态屏障。

13. 基础设施规划

根据凤阳县城市总体规划，并结合遗址的具体特点，配合文物保护、管理、旅游开发等方面的需求，基础设施规划的内容主要包括电力、电信、给水及排水等几个方面。

联合国教科文组织《关于保护景观和遗址的风貌与特性的建议》曾强调，对修建道路，高低压电线、喷泉管道、灌溉工程、水坝、隧道、沟渠、治理河流工程等可能造成对景观和遗址的风貌与特征的干扰破坏、应采取必要的预防性措施加以避免，“这些措施尤其应包括可能损坏景观和遗址的工程和活动进行监督”，“保护遗址免受可能威胁它们的危险”。

因此，工程设施建设的原则是绝对不能对遗址的文物造成损害，不能留有安全隐患，同时还要考虑工程建成后不能对保护区的景观产生破坏。

- 13.1. 给水排水

13.1.1. 给水

明中都皇城遗址公园和皇陵遗址区用水纳入凤阳县城市总体规划，明中都皇城遗址皇城遗址公园公园分别用水可结合县城供水规划就地就地引水，皇陵遗址区用水采用自备井加水箱或水库等形式予以满足。博物馆给水管道由凤阳县皇城路城市给水管网沿路接至博物馆，供水管网分生活给水和消防给水。生活给水管径为D=80,平地给水压力，消防给水管径为D=150,平地给水压力，在建筑物外围设置两个消火栓在室外设置300立方米的消防专用水池，及相应的加压给水系统，并在建筑物外围布置两个消火栓。

13.1.2. 排水

在皇城城墙体上方及地面修建防渗排水沟，保护区其余范围主要采用自然地面排水的方式，尽可能利用现状地形高差及沟渠。皇城和外垣城结合沿内缘修建的展示道路实行路沟合一的排水方式。

雨水排放根据保护区域范围内的落差，采用自然地面排水和局部增设排水沟，排水明渠方式，利用现状地形高差及护城河等，也可直接排放至河流或池塘。

博物馆内生活污水排放，可根据卫生间的位置，设一座12立方化粪池污水排至化粪池内，污水经发酵处理，达到国家排放标准后，排水排入沟渠。

在皇城遗址公园内设置的公共厕所均采用可拆装环保厕所。其污染物经生化处理后进行统一回收。

13.1.3. 消防

明中都皇城和皇陵石刻内大部分为土遗址，易燃物体较少，故仅考虑在两个遗址保护区内分别设置一定数量的泡沫灭火器。

遗址博物馆消防给水管径为D=150,平地给水压力，室外设置300立方米的消防专用水池和相应的加压给水设备，在建筑物外围布置两个消火栓，并配备相应的消防器材设备等。

- 13.2. 电气

明中都皇城和皇陵石刻用电由凤阳县供电所设专线引入，并分设两个配电所，在规划中考虑沿皇城墙遗址四周，皇城遗址公园内步行展示道路，钟—鼓楼历史文化街区等主要展示路线铺设地面照明线路，设置路灯。考虑到明中都皇城和皇陵石刻的视觉环境，输电线路应采用埋入式剀装电缆。同时对目前穿越遗址保护区上空的高压供电线路责成相关部门进行改道或埋地暗敷。

（1）电力线路：进入保护区的供电电缆应采用埋地暗敷，室外照明线路施工时采用三相分配穿线，应尽量考虑三相平衡。

（2）各路段照明，博物馆，综合服务处等用电由分配电箱供给。

（3）电源电压380/220V，TN-S三相五线制，室外电缆埋深0.8m。电缆进户处做重复接地，零线（N）与接地保护线（PE）应严格分开。设专用PE线，各部分PE线均应可靠连接，PE线颜色为黄绿间隔色。以-40*4扁钢与配电箱内PE端子排可靠焊接，作为接地线，并埋深地坪0.8m至室外焊接2-3根接地极。

（4）照明动力线路：由配电箱分回路，向室外引入照明主干线；采用YJV-3*95+1*50电缆埋地暗敷，用剀装电缆接入，至总配电室控制箱。再接至各分配电箱，电缆埋地敷设；配电箱引出线采用BV-500型导线；室外照明灯具线路采用YJV3*25+1*10埋地敷设。

13.3. 弱电系统

13.3.1．闭路电视、监控系统

（1）摄像头设于区域内主要道路口，皇城遗址公园出入口，国保、省保重要遗址点附近及展示服务中心内部出入口，监视主机设在博物馆内。

（2）室外监控线路采用电缆埋深0.8米，室内监控线路穿金属线槽，穿钢管暗敷，视频电缆为SYV-75-3型铜轴电缆，摄像机电源线路为RVV-2*0.5，控制回路RVVP-2*0.5。

13.3.2． 背景音乐系统

区域内主要路线设广播系统。

13.3.3． 电话系统

（1）凤阳县电信局负责明中都皇城和皇陵石刻管理服务区的通讯线路。

（2）遗址公园和管理服务区应考虑设置卡式公用电话亭。

（3）通讯线路应采用埋入式电缆。

14. 规划分期

- 14.1. 分期及依据

根据明中都皇故城和皇陵石刻的现状，明中都皇故城和皇陵石刻的保护规划实施应按照建立保护机构、加紧保护研究、落实保护措施、控制开放展示、逐步完善机制、长期科学管理的步骤进行。

- 14.2.  规划实施要点及措施

依据规划内容的紧迫性与必要性，以及可操作性的难易程度要求，分为以下实施分期：

14.2.1． 近期：2008年——至2010年：

（1）宫城（皇城）城墙重要文物本体的保护、回填、加固工程。

（2）征收重点保护区用地为文物保护用地，迁移宫城（皇城）内居民和民居。

（3）对宫城（皇城）进行全面考古勘探、清理并采取相应保护措施。

（4）对皇陵神道部分进行全面考古勘探、清理并对文物本体采取相应保护措施。

14.2.2． 中期：2011年——2015年：

（1）迁移拆除一般保护区内的建构筑物。

（2）对皇故城一般保护区进行全面考古勘探、清理并采取相应保护措施。

（3）修建遗址博物馆、遗址公园，以及遗址公园内部的步行展示道路和停车场。

14.2.3．远期：2016年——2027年：

（1) 对外廓（外垣）城墙进行全面考古勘探、清理并采取相应保护措施。

（2) 修建皇故城外垣城内环车行展示道路。

15. 投资估算

规划总投资46983.23万元，由保护项目（含本体保护与环境整治）、利用管理项目，研究与咨询项目经费估算组成。

- 15.1. 项目投资估算范围及构成

| 序号 | 项目名称 | 合 计 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 皇城墙遗址加固工程 | 422.50 |
| 二 | 午门、西华门保护工程 | 59.40 |
| 三 | 皇城考古、清理及保护工程 | 4487.50 |
| 四 | 禁垣及门址考古、清理及保护工程 | 391.00 |
| 五 | 外垣城墙及门址考古、清理及保护工程 | 1634.10 |
| 六 | 搬迁居民 | 2470.00 |
| 七 | 皇城遗址公园规划、建设 | 17392.30 |
| 八 | 皇城遗址博物馆 | 670.00 |
| 九 | 皇城遗址公园服务设施 | 40.00 |
| 十 | 皇城遗址展示标识系统 | 50.00 |
| 十一 | 外垣车行展示道路 | 5960.00 |
| 十二 | 保护围栏 | 81.40 |
| 十三 | 智能监控系统 | 100.00 |
| 十四 | 保护范围征地 | 10000.21 |
| 十五 | 皇陵遗址区工程 | 254.79 |
| 十六 | 科研 | 100.00 |
| 十七 | 电气 | 183.00 |
| 十八 | 给排水 | 27.60 |
|  | 成本合计 | 44323.80 |
| 十九 | 其它 | 2659.43 |
|  | 总成本合计 | 46983.23 |

- 15.2. 项目资金筹措建议

（1）遗址保护展示项目应纳入政府财政预算，根据实施期限合理安排。

（2）遗址保护工程和项目可按文物法的规定积极申请各级财政补助。

（3）遗址周边环境整治费用应纳入城市建设配套费用统一考虑。

（4）遗址公园建设费用可通过国家管理、企事业单位参与的方式融集资金，并通过展示利用旅游一体来形成良性资金循环。

16. 实施保障

(一)  鉴于明中都皇故城和皇陵石刻保护与利用必将涉及政府诸多职能部门，为确保规划的有效实施，建议由安徽省、凤阳县人民政府及有关的职能部门组成领导协调小组，保障规划实施。

(二)  根据《中华人民共和国文物保护法》第九条要求，各级人民政府应重视文物保护，正确处理经济建设、社会发展与文物保护的关系，确保文物安全。基本建设、旅游发展必须遵守文物保护工作的方针，其活动不得对文物造成损害。公安机关、工商行政管理部门、海关、城乡建设规划部门和其他有关国家机关，应当依法认真履行所承担的保护文物的职责，维护文物管理秩序。

(三)  根据《中华人民共和国文物保护法》第十条要求，国家发展文物保护事业，县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。明中都皇故城和皇陵石刻的保护资金来源于国家文物局和安徽省文物局、各级地方人民政府的拨款。

(四)  根据《中华人民共和国文物保护法》第十六条要求，凤阳县人民政府制定城乡建设规划，应当根据文物保护的需要，事先由凤阳县城乡规划建设委员会会同县文化局商定对凤阳县域内各级文物保护单位的保护措施，并纳入城市总体规划。

17. 附则

(一)  本规划由规划文本、规划图纸、规划说明和基础资料汇编四部分组成，规划文本和规划图纸具有同等效力。

(二)  本规划经国家文物局同意后，由安徽省人民政府批准公布执行，规划在执行过程中根据明中都皇故城和皇陵石刻实际情况的变化应及时作出相应的调整。